**二部周总结汇总2019年1月21日-2019年1月25日**

**精制一班—张雷博**

1. **本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况**
	1. **上周安排的重点工作的执行情况**
2. 班组收到单线图整理任务共214条，现已完成173条单线图的梳理工作，完成率80.8%，共找出大小问题192个。其中煤油部分32条，柴油部分71条，公用工程89条。

**1.2 本周学员动态**

1.班组员工（11人）：张鑫、张雷博、刘晓康、邓星朝、李东博、黎斌、严雪枫、张永亮、杨峥、罗欣、AFIQAH。

2.班组员工（2人）：张鑫、AFIQAH文莱出勤。

3.班组累计请假动态：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **请假日期** | **请假理由** | **请假时长(h)** | **累计时间** | **登记人** |
| 1 | 罗欣 | 2018.10.15 14：00~15：30 | 办事 | 1.5 | 1.5 | 邓星朝 |
| 2. | 严雪枫 | 2018.10.15 14：00~15：30 | 拍证件照 | 1.0 | 1 | 邓星朝 |
| 3. | 杨峥 | 2018.10.29 13：00~16：00 | 病假，感冒发烧 | 3 | 3 | 邓星朝 |
| 4. | 杨峥 | 2018.11.15 16：30~17：3 0 | 病假，感冒发烧 | 3  | 4 | 张雷博 |
| 5 | 邓星朝 | 2018.11.17 8：00~11：00 | 外出买药 | 3 | 3 | 张雷博 |
| 6 | 严雪枫 | 2019.1.24 14：00~17：30 | 身体不舒服 | 3.5 | 4.5 | 张雷博 |

**1.3 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总**

**1.4 本周个人工作小结**

1.传送部门例会精神，严肃管理要求，严格执行请销假制度，提示春节前后出行安全，要求做好信息沟通。

2.学习煤油联动方案，重点组织学习讨论加热炉烘炉方案及加热炉操作注意事项。

3.组织班员梳理单线图，并将每个人梳理的问题再次审核后提交给工程师。

4.按照部门学习计划学习英语单词及语句，利用每天下午5点到5点半半小时时间由罗欣组织练习英语口语。

5.学习设备维修制度。

6.组织学习上岗题库内容。

7.安排罗欣、杨峥、严雪枫复习柴油分馏部分PID，并在周二晚上组织考试，罗欣和杨峥已掌握大体流程，但没有画出带控制点的仪表及水洗循环线和蒸汽线等流程，严雪枫没能画出不合格线和污油详细流程。

**二、本周对部门管理工作的建议和意见**

无

**三、下周工作打算**

1.组织学习煤油联动方案。

2.上岗题库学习讨论。

3.英语按计划学习并组织考试。

4.安排新工学习煤油原料及反应部分PID。

5.继续做好单线图梳理工作。

**精制二班—赵武磊**

**一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况**

**1.1上周安排的重点工作的执行情况**

1. 传达部门周例会会议内容和部门制定的培训计划和任务。
2. 重点加强加煤油加氢联动试车方案复习和基础英语学习。
3. 煤柴油加氢单线图核对工作。

4.安全学习。

**1.2 本周学员动态**

1.班组员工（8人）：赵武磊，张鑫，汪春堂，姚浩，付陈佳龙，高建峰，陈先容，苏航全勤。（张宁22号去文莱）

2.班组员工（3人）：胡江海，张宁，Wajdi文莱出勤。

**1.3 本周学习内容**

1.本周主要学习内容为炼油厂英语基础，煤油联动试车方案。

2.单线图的核对工作。

3.安全学习。

**1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总**

**本周考试成绩以部门统一考试成绩为准。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考试内容 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 张鑫 | 安全+工艺+设备，英语 | 95+100 |  |
| 2 | 汪春堂 | 安全+工艺+设备，英语 | 92.5+97 |  |
| 3 | 姚浩 | 安全+工艺+设备，英语 | 94+94 |  |
| 4 | 苏航 | 安全+工艺+设备，英语 | 84.5+84 |  |
| 5 | 付陈佳龙 | 安全+工艺+设备，英语 | 80+92 |  |
| 6 | 高建峰 | 安全+工艺+设备，英语 | 70+51 |  |
| 7 | 陈先容 | 安全+工艺+设备，英语 | 83.5+83 |  |
| 8 | 赵武磊 | 安全+工艺+设备，英语 | 93.5+93 |  |
| 9 | 张宁 |  |  |  |

**1.5 本周个人工作小结**

1.带班培训要求本班人员严于律己、认真学习，督促班组学员严格遵守二部考核细则，并遵守。

2.按照部门要求努力学习英语和煤油联动试车方案。

3.组织班组开展班组安全活动。

4单线初步问题核对整理.主要问题，煤油：混氢后多了一个手阀。柴油：P104入口没有过滤器安装显示，K801循环冷却水没找到单线图。公用工程系统差别太大，没有具体PID，无法具体核对。还有就是导淋密闭排放和仪表导淋开孔与PID有出入。大部分小问题应该是单线图上的更为合理一些。

**二、本周对部门管理工作的建议和意见**

**三、未按计划完成的工作**

1.单线图的统计工作（完成），预计本周五完成。柴油44条，煤油46条，公用工程115条，共205条。

柴油已完成44条，煤油已完成46条，公用工程已完成115条。

柴油完成率100%.煤油完成率100%，公用工程完成率98.5%，合计完成率100%。

**四、下周工作打算**

1.组织班组培训学习，带班组学员学习和讲解设备和煤油题库。

2.英语学习和煤油联动试车方案学习。

3.要求本班人员严于律己，按时回寝，出现问题及时汇报。

**精制三班—童金辉**

**一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况**

**1.1上周安排的重点工作的执行情况**

1.传达周工作会议精神。

**1.2 本周学员动态**

1.上海基地（9人）：童金辉/汪文波/车向东/蒋翔明/王波/赵利霞/杨志前/胡安树/蒋成强,高俊杰本周二去文莱）

2.文莱现场（2人）：高俊杰，Amalina文莱出勤。

**1.3 本周学习内容**

1.本周组织班员按照部门要求学习英语。由车师傅组织大家进行口语练习。

2.组织班员学习工艺，安全，设备题库，学习柴油加氢联动试车方案。本周学习的由邓星朝讲水联运，加热炉烘炉，系统气密。

3.组织班员完成单线图的校对工作，截至周四中午已全部完成，在做最后的校验汇总，周五下午上报阿迪力工程师。

**1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总**

**1.5 本周个人工作小结**

1.根据部门对基础管理的要求主要抓了早上八点到了但有人打水的问题，提出要求，并点名批评，所有的个人事情都要在八点前完成，到八点必须坐在教室里.现在情况好转，基本不再有这种现象，消除了卡点的现象。

2.组织班组开展班组安全活动一次。

3.对会议要求的出入基地签字问题进行了强调，对快递的收取进行了强调。

**二、本周对部门管理工作的建议和意见**

无

**三、未按计划完成的工作**

无

**四、下周工作打算**

1.组织班组继续完成部门安排的单线图的校对工作计划。

2.组织班员继续学习上岗考试题库。

3.做好节前放假前的安全提示工作。

**精制四班—苟志**

**一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况：**

**1.1上周安排的重点工作执行情况**

1、部门安排班组核对单线图和煤柴油PID图的问题，工作已经分配到个人，1月25日前完成。

**1.2本周学员动态**

1、班组员工（8人）：基地人员正常出勤本周无人员请假。1月22日苗健上岛。班组员工（3人）：米江华、SYAFI苗健文莱出勤。

2、班组员工高艳娜抽调部门配合工作。

**1.3本周学习内容**

1、工艺：本周邓星朝对煤油加氢联动试车进行讲解。

2、设备：阿工对设备管理制度中的机泵盘车和切换进行了讲解。

3、安全：何工对广西石化高处坠落事故和脚手架安装的规定进行了讲解。

**1.4本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总**

**1.5本周个人工作小结**

1、对班组人员整理的单线图进行审核和总结。

2、下午英语考试结束后要求班组人员进行英语交流半小时。

3、本周由于单线图整理工作任务较重，除了学习设备和安全员讲解的内容没有安排新学员淡厚文其它内容。

4、下周班组人员陆续回家过年，提醒班组人员回家路上注意安全，回家后每人通过微信报个平安。

**二、本周对部门管理工作的建议和意见**

无

**三、未按计划完成的工作**

无

**四、下周工作打算**

1.组织班组人员对煤柴油工艺和设备题库培训学习。

2.要求本班人员严于律己，按时回寝，出现问题冷静对待并及时汇报。

**加裂一班—张倩**

1. **本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况**

**1.1上周安排的重点工作的执行情况**

1.传达会议内容，重点强调加裂、气分单线图分包及问题核对工作。现工作进度汇总如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置区域 | PID（页） | 管线（条） | 已完成管线（条） | 涉及单线图（张） | 完成率（%） |
| 加裂 | 23 | 317 | 317 | 804 | 100 |
| 气分 | 4 | 124 | 124 | 332 | 100 |
| 总计 | 27 | 441 | 441 | 1136 | 100 |

2.要求本班人员在培训工作时间段严于律己、认真学习、严禁违反劳动纪律、严禁迟到早退。

4.组织班组周一至周四上晚自习，时间19：00--21:00。

5.根据部门要求，组织班组健步走任务。

6.组织班组本周的安全活动并做好安全记录。

7.组织班组就本周部门安排进行专业英语单词的学习及日常对话练习。

8.组织学习加裂装置投料试车方案的学习。

**1.2本周学员动态（人员在岗情况）**

1.班组员工（10人）：冯威/竺暄栋/张倩/沈伟/安爱兵/刘亮/唐飞扬/董仕鹏/江志宁/彭霖上海基地培训学习。

2.班组员工（5人）：陆新宝/王济深/王际尘/Qayuum/Najlaa文莱出勤。

**1.3本周学习内容**

1.工艺：学习气分装置和加裂装置工艺、设备及安全题库，学习加裂投料试车方案。

2.英语：学习专业英语单词，练习英语日常对话。

3.安全：脚手架相关知识的培训，广西石化脚手架坍塌坠落伤亡事故分析。

4.设备：学习备用泵盘车和定期切换的相关管理制度。

**1.4本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总**

**1.5本周个人工作小结**

1.带班培训要求本班人员严于律己、认真学习。

2.组织班组开展班组安全活动。

3.组织班组学习上岗考试题库。

4.组织班组开展单线图分包及核对工作。

**二、未按计划完成的工作**

无

1. **本周对部门管理工作的建议和意见**

无

**四、下周工作打算**

1．要求本班人员工作期间严于律己，按时上下班，无晚归，按时回寝，出现问题及时汇报。

2．组织班组人员进行学习经验分享和交流，取长补短，相互促进。确保上岗考试考出好成绩。

3．加强上班期间的纪律管理，针对玩手机、打瞌睡的现象一经发现，绝不姑息。

4．加大新员工培训力度，一对一辅导，确保班组内无落队人员。

5. 自查完班组负责的加裂、气分单线图工作。

6. 跟踪组员春节的心理动态及动向。

7. 对班组人员信息及时沟通、了解，有问题主动汇报领导。

**加裂二班—柳世旭**

**一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况**

**1.1上周安排的重点工作的执行情况**

1、周三设备工程师讲解润滑油加注的管理标准；

2、周一安全工程师播放事故案例视频并组织分析，以及分享事故隐患分析标准；

3、本周按照学习计划展开英语单词和句型的学习，每天的上午、下午各抽出半小时朗读背诵；

**1.2本周学员动态（人员在岗情况）**

1）柳世旭、周凯、刘升升、何浩、汪郑峰、朱汉生、文其鸣、罗庆通、郑跃玲在上海基地学习，余春林、WAFRIE、HAZIQAH在文莱上班；孙宝良周二上岛；

2）休假情况：无

**1.3本周学习内容**

1、本周按照部门要求核对加裂气分装置单线图，依照着最新版的PID图纸排查问题。 二班工作进度：加裂共370条、气分共116条，合计共486条；加裂气分已全部完结，合计完成486条；问题已全部汇总整理至工程师；

2、周三设备工程师讲解备用泵盘车的管理标准；

3、周二安全工程师播放事故案例视频并组织分析；

4、本周按照学习计划展开英语单词和句型的学习，每天的上午、下午各抽出半小时朗读背诵；

**1.4本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总**

本周参与部门层面组织的考试

**1.5本周个人工作小结**

此次会议，部长强调管理质量和深化管理标准，要求在周总结内体现班组管理思路；借于此，汇报从余班长离开后作为代班的思想脉络。

起初是诚惶诚恐，一贯于埋头执行效率，不关注政策面的变动。突然，班级留守基地的人员里，我成了最年长的那位。既然担子来啦，那就上吧。

关于如何做好代班管理，我总结为两类：主动型、被动型；主动型的关键词是存在感、掌控 、强力，被动型的关键词为淡化、以身作则、服务；考虑到临时代理，综合我性格特点，被动型自是最适合我。

选定被动型的思路后，下一步就是锁定工作目标：班级凝聚力（团结）、班级执行力（对于领导们一直耳提面命的学习，未被我列为工作目标。从校园走出，就该明白为自己选择负责。若是对学习抗拒、对工作排斥，就意味着专业知识积累和工作执行效率落后于旁人，此种必定被职场的自然选择淘汰，多说无益。）；正巧中间穿插着排球比赛和乒乓球比赛，最是营造班级凝聚力的好时候。做好每场比赛的到场时间的提醒、加油喝彩、中场的饮水休息、衣物搜集、事后训练等等细节，最核心的是鼓励和尊重：无论参赛者的场上表现如何，都真诚的感谢他们的付出，肯定他们的表现。连续两次比赛，我们都是总冠军，尤其乒乓球还只是以第二名从加裂出线，到最后的二部第一，个中的心态转变难以为外人道哉；

不断的胜利带来的荣誉感的增强和凝聚力的提升，这些无形的因素都能转化成实际的执行力；这次的单线图排查就是明证。任务下来之初梳理了所有单线图，针对领导提出的目标制定工作思路，形成工作步骤。接下来均分任务，讲解可能的问题类型，并且以身作则主动承担更多的审查工作等。辅助和带头的工作做好，枯燥重复的审核工作还是要依靠所有人推进，最后汇总的问题质量和时间节点就是检验执行力的标准。截止到22日，我们全额完成问题汇总和单线图分包，且是保障质量的前提下，在预期的工作节点25日之前，也在其余班组之前。

 至此，是我全部的代班思路汇报，也是我和我们班小兄弟们最近的工作的提炼。能和他们共事，我之幸。

**二、本周对部门管理工作的建议和意见**

无

**三、下周工作打算**

按照部门培训计划进行培训。

**加裂三班—张恒瑞**

**一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况**

**1.1上周安排的重点工作的执行情况**

1.传达部门周例会会议内容和部门制定的培训计划和任务；

2.组织大家学习加裂上岗题库；

3.按照部门要求，每天上午、下午各学习半个小时英语；

4.配合部门做加裂、气分单线图；

**1.2本周学员动态（人员在岗情况）**

班组人员（国内）：张恒瑞、方云英、苟薄、邓乔、焦雷甫、赵天福、陈金龙、万建伟、孔庆站基地正常出勤；李桂能23至25号休事假；

班组人员（国外）：侯喜辉、玛吉达文莱出勤。

学员状态一切正常。

**1.3本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况。**

1.带班培训要求大家严以律己，认真学习；

2.每天早上、下午各学习半个小时英语，并学习加裂的一些方案；

3.组织班组健步走活动；

4.跟随何工学习广西石化脚手架坠亡事故学习，并学习脚手架的搭建；

5.学习备用机泵盘车和定期切换管理制度；

6.学习润滑油管理制度及设备检维修管理制度；

7.统计春节休假人员名单及日期；

8.统计周末用餐人员名单；

9.强调上班纪律，禁止上班期间玩手机；

**1.4本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总**

**1.5本周个人工作小结**

本周本班的主要工作是学习加裂上岗题库；

组织大家讲投料试车方案；

学习炼厂英语；

学习广西石化脚手架坠亡事故；

学习讲解备用机泵盘车和定期切换管理；

按部门要求做加裂单线图；

统计春节休假人员名单及日期；

在班组管理方面重点强调部门劳动纪律，严禁上班期间玩手机及睡觉，晚自习组织班组人员进行健步走活动，积极配合阿工、何工做好班组及部门的各项工作。

1. **本周对部门管理工作的建议和意见**

无

**三、下周工作打算**

下周工作计划安排：

 下周的工作主要是学习加裂上岗题库，安全学习，加氢裂化的单机试车方案以及炼厂英语等，做好休假人员回家的记录，严格要求班组成员遵守基地及部门制定的规章制度，积极配合阿工、何工及部门的各项工作。

**加裂四班—安军岗**

1. **本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况**

**1.1上周安排的重点工作的执行情况**

1.传达部门周例会会议内容和部门制定的培训计划和任务，重点强调加裂、气分工艺题库，安全、设备题库。上岗考试要求。

2.学习加裂和气分装置工艺设备连锁，让班组每个人自己叙述并解释连锁逻辑和连锁目的。

**1.2 本周学员动态**

1.班组员工（13人）安军岗、许孟天、许文馨、崔晋宁、 曹奇、孙伟峰、马微、苟虎、刘智谋、王放、在上海基地学习。

2. 徐波、wafi、Athirah 文莱出勤。刘智谋1月21日至1月25日年休假。

**1.3 本周学习内容**

1.学习气分装置和加裂装置工艺以及设备的连锁逻辑，学习气分装置和加裂装置的工艺卡片。

2.安全培训。河南商丘12.17火灾事故。

3.加裂题库选择题、判断题、问答题、填空题学习。

4.柳世旭讲解单线图。阿工讲解设备管理制度。

5.联动试车方案高压氢气气密、紧急泄压试验、冷氢阀试验、催化剂装填、干燥。

**1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总**

**1.5 本周个人工作小结**

1.带班培训要求本班人员严于律己、认真学习。

2.组织班组开展班组安全活动。

3.按照要求组织部门健步走工作。

4.配合部门单线图问题审核。

**二、本周对部门管理工作的建议和意见**

无

**三、未按计划完成的工作**

无

**四、下周工作打算**

1.组织班组培训学习。重点学习加裂投料试车方案。

2.要求本班人员严于律己，按时回寝，出现问题及时汇报。

3.检查学习笔记、及时掌握班组学习情况。

**2019年1月23日卫生检查总结—汪文波**

**一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况**

**1.1上周安排的重点工作的执行情况**

1.宿舍检查工作与部门领导沟通，加裂由竺宣栋负责，工作配合良好。

2.食堂值班工作未发现浪费食物等情况。

3.宿舍检查情况汇总：

加氢检查情况如下：满分宿舍7个（213/214/221/230/232/241/243）,物品摆放乱（141），总体情况良好。

加裂检查情况如下：满分宿舍5个（109/211/214/215/402），其他宿舍存在的主要问题是物品摆放不整齐（102/113/115）,其他宿舍的问题在检查结果中并未进行描述。整体检查情况较好。

4.周末归寝情况检查结果如下：刘志谋请假，其余人员全在基地（邓星朝当晚按时回到了宿舍）。

**1.2 本周学员动态**

**1.3 本周学习内容**

**1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总**

**1.5 本周个人工作小结**

1. 完成部门对于宿舍卫生检查、食堂卫生检查、周末归寝情况检查和汇报工作。

**二、本周对部门管理工作的建议和意见**

无

**三、未按计划完成的工作**

**四、下周工作打算**

1.认真执行部门对于相关工作的要求。

**精制安全工程师—毛奕清**

**一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况**

**1.1上周安排的重点工作的执行情况**

1.继续管理好受限空间作业，本周由于人员紧张，没有开展塔内件测量。反应器内件还是以现场施工票为主，我们的人员多次进入学习和监督进度。赵工一直陪同加裂反应器厂家每天进入反应器，按规定在票证上签名。其他同事进入受限空间有不及时签名和补签现象，需要监督规范，再次发现要列入考核。

2.项目部说1月30日前装消防水栓，本周现场没有安装。

3.继续跟进、督促完成机柜间和配电室消防问题，本周有少许几样设施整改，大部分还在施工中，下周洪健准备验收一次。

4.海洋王手电、半皮手套、安全绳、防坠器、耳塞、护目镜到货，建立领用台账和入库出库总账，明天开始发放。胶皮手套还是没有领到。

**1.2 本周学员动态**

**1.3 本周学习内容**

**1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考试内容 | 成绩 | 备注 |
|  |  |  |  |  |

**1.5 本周个人工作小结**

1.《炼油二部环保每周工作跟踪汇报事项表》每周五反馈上报HSE部门。

2.《危险废物桶、一般工业废物桶和生活垃圾桶统计》表格上交。

3.《环保采样点及标识牌制作汇总表》中英文，马来文在爱慧和娜吉拉的帮助下完成并上交。

4.对安技设施的使用建立台账，明确责任，增补了几条考核细则，提交给海部。

5.参加HSE月度会议，领会会议精神，开始再次学习安全制度文件。

6.开始根据制度规范制作《作业票填写培训》课件。

7.抽检了加裂、加氢现场几个铺格栅板的平台，钢梁和格栅符合设计图，一般大一点的地方间距都在1米2以内，栏杆高度一般在1米1左右。气分的平台刚完工不久，下周抽检气分的平台。

**二、本周对部门管理工作的建议和意见**

无

**三、未按计划完成的工作**

无

**四、下周工作打算**

1.继续管理好受限空间作业，7位同事上岛，人员和检测设备到齐，配合设备口开展验收。反应器内件还是以现场施工票为主，我们的人员进入监督施工进度。加强检查力度，发现部门员工进入没有签名的提出并进行考核。

2.项目部说1月30日前装消防水栓，继续关注并询问项目部李工。

3.继续跟进、督促完成机柜间和配电室消防问题并询问项目部张工。

4.找工艺员和设备员要资料开始和何工一起填写《安全设施一览表》。

5.现场交叉作业多，高空坠物频繁，和项目部商讨加强管控力度。

**加裂安全工程师—何昆**

**一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况**

**1.1上周安排的重点工作的执行情况**

**1.2 本周学员动态**

**1.3 本周安全培训内容**

对加裂、加氢各班组进行HSE培训工作，具体内容如下：

1、观看“广西石化公司“9.11”高处坠落事故”案例视频；讨论关于脚手架作业的安全管控要求

2、学习“脚手架作业安全管理规范”材料及施工阶段脚手架作业安全管理程序；

3、针对各班组HSE活动记录本记录情况，对部门编制的“炼油二部班组HSE活动管理实施细则”进行宣贯；

4、HSE管理制度宣贯情况：本月利用班组HSE活动，集中组织对HSE综合管理制度、治安保卫管理制度进行再宣贯学习，班组成员集中展开学习讨论；结合部门HSE培训对事故案例进行分析，与管理制度的具体落地执行做进一步的结合，从而使员工对制度中相关要求进行加深了解。另一方面，在班组HSE活动记录本中，各班组对制度宣贯情况进行记录，并记录班组人员对制度学习的了解认识；同时，部门根据公司各类HSE管理制度内容编制部门HSE考试题库，每周组织部门周考，考试内容紧密围绕制度开展，从而验证班组人员对制度宣贯的掌握情况。从班组HSE活动记录本及考试成绩来看，各班组此项工作按要求开展，各人员制度掌握情况良好。

下图为加氢班组HSE活动开展情况：





**1.4 上周考试成绩汇总**

1月18日周五下午集中组织加氢装置周考，考试内容为当周学习的工艺、设备、安全上岗考试题库内容及英语学习内容。考试成绩如下：



本次考试共计32人参加，其中90分以上人员11人，70分-80分共5人，60分-70分2人。对比上周考试成绩，本周考试成绩有明显提升。

**1.5 本周个人工作小结**

1、组织加氢、加裂进行安全培训工作，重点针对安全事故视频“广西石化公司“9.11”高处坠落事故”；举一反三，讨论关于脚手架作业的安全管控要求并学习相关材料。

2、本周重点对两套装置8个班组的“班组HSE活动记录本”记录情况进行检查。

1）加裂装置：各班组能够按时对活动内容进行记录，其中做的好的班组如加裂4班，自部门制定“班组HSE活动管理实施细则”以来，该班组能够按照细则要求进行记录，字迹工整，态度端正，从记录格式、到记录内容等都能满足部门管理要求。

存在问题：（1）个别班组人员请假返回后，未进行班组HSE活动内容补学，如加裂4班；（2）个别班组存在学习记录内容不全，记录空项等情况，如加裂2班、3班；

2）加氢装置：各班组基本能够按照细则要求执行。

存在问题：12月部门组织两次HSE培训，要求班组自行组织一次班组HSE活动，4个班组12月班组HSE活动均只记录一次，活动组织不到位；活动管理实施细则要求各班组长对记录情况进行检查，从检查情况来看未发挥好监督检查的职责。

针对上述问题，利用安全培训时，对各班组进行部门班组HSE活动管理实施细则的宣贯工作，对活动内容、组织形式、记录要求等做明确要求。对于各班组存在问题要求班组积极整改。下周进行检查验证。

3、根据爱慧发送的安全题库翻译版，进行纠错，共发现各类问题15个，已上报爱慧。

4、组织加氢装置周考，并进行阅卷。编制本周加氢装置周考试卷，考试内容为本周人员学习的煤油加氢工艺、设备、安全上岗考试题库部分内容以及煤油加氢试车方案重点内容。

5、本周对加氢装置劳动纪律进行检查，每日清点人数，检查准点率等。从本周检查情况来看，无人员迟到早退现象。

6、与毛工对接安技装备学习材料及表格，待领导审核后进行修改完善。

7、根据生产准备部要求，上报本部门未参与仿真考试人员名单，待岛上具备仿真考试条件后，集中组织相关人员进行仿真考试。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 炼油二部未参加仿真考试人员名单 |
| 煤柴油加氢装置 | 　 | 加氢裂化装置 |
| 姓名 | 岗位 | 备注 | 　 | 姓名 | 岗位 | 备注 |
| 1 | （大）张鑫 | 班长 | 岛上工作 | 1 | 陆新宝 | 班长 | 岛上工作 |
| 2 | 高俊杰 | 主操 | 岛上工作 | 2 | 安爱兵 | 外操 | 请假 |
| 3 | 胡江海 | 班长 | 岛上工作 | 3 | 侯喜辉 | 班长 | 岛上工作 |
| 4 | 蒋成强 | 外操 | 新员工 | 4 | 孙宝良 | 副班长 | 岛上工作 |
| 5 | 罗欣 | 外操 | 请假 | 5 | 王际尘 | 外操 | 岛上工作 |
| 6 | 米江华 | 班长 | 岛上工作 | 6 | 王济深 | 副班长 | 岛上工作 |
| 7 | 苗健 | 主操 | 岛上工作 | 7 | 徐波 | 班长 | 岛上工作 |
| 8 | 谈厚文 | 外操 | 新员工 | 8 | 余春林 | 班长 | 岛上工作 |
| 9 | 张宁 | 主操 | 岛上工作 | 9 |  Wafi | 操作工 | 文莱员工 |
| 10 | AFIQAH | 操作工 | 文莱员工 | 10 | Athirah  | 操作工 | 文莱员工 |
| 11 | AMALINA | 操作工 | 文莱员工 | 11 | Haziqah | 操作工 | 文莱员工 |
| 12 | SYAFI | 操作工 | 文莱员工 | 12 | Majeedah  | 操作工 | 文莱员工 |
| 13 | WAJDI | 操作工 | 文莱员工 | 13 | Nurnajlaa | 操作工 | 文莱员工 |
| 14 | 　 | 　 | 　 | 14 | Qayyum | 操作工 | 文莱员工 |
| 15 | 　 | 　 | 　 | 15 | Wafrie | 操作工 | 文莱员工 |

**二、本周对部门管理工作的建议和意见**

无

**三、未按计划完成的工作**

无

**四、下周工作打算**

1.组织安全培训工作,组织加氢装置的周考。

2.其他临时性工作

3.梳理公司下达的安全设施台账，其中涉及设备、工艺管理的内容，与主管人员进行对接。

4.完成安全带的使用视频材料，并进行后期制作。

**加裂设备工程师—阿地里·布力布力**

**一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况**

**1.1上周安排的重点工作的执行情况**

1.收集炼油二部各类设备随机资料及设计、制造厂问题联络工作。

2.编写加氢裂化装置及气体分馏装置特种设备使用登记表。

3.编写加氢裂化装置及气体分馏装置压力管道使用登记表。

4.给班组人员培训备用机泵盘车和定期切换管理制度。

5.本周加氢裂化气体分馏装置运行班组培训内容为：加氢裂化装置投料试车方案。

6.本周煤柴油装置运行班组培训内容为：煤油加氢装置联动试车方案。

7.本周完成加氢裂化装置及气体分馏装置安全阀校验申请表 ，文莱现场1月26日开始对加氢裂化装置110台安全阀开始校验。

8.上周部门考试共9人不及格，加氢裂化和气体分馏装置共2人，煤柴油装置运行班组共7人。其中煤柴油运行三班共4人不及格，已要求班长抓好班组人员的学习情况。

9.上周对加氢裂化和气体分馏装置及煤柴油装置运行班组人员进行考试，考试成绩如下：

|  |
| --- |
| 加氢裂化及气体分馏装置周考试2019年01月18日 |
| 序号 | 运行班组 | 姓名 | 工艺+设备+安全成绩 50% | 英语成绩 50% | 最终成绩 | 备注 |
| 1 | 运行一班 | 竺暄栋 | 91 | 94 | 92.5 | 　 |
| 2 | 冯威 | 96.5 | 97 | 96.75 | 　 |
| 3 | 张倩 | —— | —— | 请假 | 　 |
| 4 | 沈伟 | 92 | 100 | 96 | 　 |
| 5 | 董仕鹏 | 83.5 | 96 | 89.75 | 　 |
| 6 | 刘亮 | 96 | 82 | 89 | 　 |
| 7 | 安爱兵 | 89.5 | 92 | 90.75 | 　 |
| 8 | 唐飞扬 | 79.5 | 95 | 87.25 | 　 |
| 9 | 江志宁 | 94 | 100 | 97 | 3 |
| 10 | 彭霖 | 77 | 86 | 81.5 | 　 |
| 11 | 运行二班 | 柳世旭 | 93 | 99 | 96 | 　 |
| 12 | 朱汉生 | 96.5 | 99 | 97.75 | 2 |
| 13 | 文其鸣 | 80.5 | 70 | 75.25 | 　 |
| 14 | 刘升升 | 88 | 91 | 89.5 | 　 |
| 15 | 汪郑峰 | 91.5 | 99 | 95.25 | 　 |
| 16 | 罗庆通 | 80 | 82 | 81 | 　 |
| 17 | 何浩 | 88.5 | 97 | 92.75 | 　 |
| 18 | 郑跃玲 | 97.5 | 98 | 97.75 | 2 |
| 19 | 周凯 | 98 | 96 | 97 | 3 |
| 20 | 运行三班 | 张恒瑞 | —— | —— | 请假 | 　 |
| 21 | 焦雷甫 | 94.5 | 98 | 96.25 | 　 |
| 22 | 李桂能 | 87.5 | 86 | 86.75 | 　 |
| 23 | 赵覃学 | —— | —— | 请假 | 　 |
| 24 | 陈金龙 | 99 | 96 | 97.5 | 3 |
| 25 | 赵天福 | 93 | 100 | 96.5 | 　 |
| 26 | 邓乔 | 93 | 100 | 96.5 | 　 |
| 27 | 苟薄 | 85 | 89 | 87 | 　 |
| 28 | 万建伟 | 87 | 93 | 90 | 　 |
| 29 | 孔庆站 | 80 | 96 | 88 | 　 |
| 30 | 方云英 | 90 | 99 | 94.5 | 　 |
| 31 | 运行四班 | 安军岗 | 97 | 99 | 98 | 2 |
| 32 | 刘智谋 | 92 | 74 | 83 | 　 |
| 33 | 马微 | 97 | 82 | 89.5 | 　 |
| 34 | 孙伟峰 | 93 | 99 | 96 | 　 |
| 35 | 许孟天 | 91 | 60 | 75.5 | 　 |
| 36 | 曹奇 | 95 | 91 | 93 | 　 |
| 37 | 苟虎 | 93 | 74 | 83.5 | 　 |
| 38 | 崔晋宁 | 92 | 99 | 95.5 | 　 |
| 39 | 许文馨 | 91 | 92 | 91.5 | 　 |
| 40 | 王放 | 97 | 100 | 98.5 | 1 |

|  |
| --- |
| 煤柴油加氢装置周考试2019年01月18日 |
| 序号 | 运行班组 | 姓名 | 工艺+设备+安全成绩 50% | 英语成绩 50% | 最终成绩 | 备注 |
| 1 | 运行一班 | 张雷博 | 85.5 | 95 | 90.25 | 　 |
| 2 | 刘晓康 | 95 | 91 | 93 | 3 |
| 3 | 邓星朝 | 81 | 80 | 80.5 | 　 |
| 4 | 李东博 | —— | —— | —— | 　 |
| 5 | 张永亮 | 95.5 | 94 | 94.75 | 2 |
| 6 | 严雪枫 | 86 | 91 | 88.5 | 　 |
| 7 | 黎斌 | 82.5 | 90 | 86.25 | 　 |
| 8 | 杨峥 | 83 | 88 | 85.5 | 　 |
| 9 | 罗欣 | 90 | 92 | 91 | 　 |
| 11 | 运行二班 | 赵武磊 | 93.5 | 93 | 93.25 | 3 |
| 12 | （小）张鑫 | 95 | 100 | 97.5 | 1 |
| 13 | 张宁 | —— | —— | —— | 　 |
| 14 | 汪春樘 | 92.5 | 97 | 94.75 | 2 |
| 15 | 姚浩 | 94 | 94 | 94 | 3 |
| 16 | 陈先容 | 83.5 | 83 | 83.25 | 　 |
| 17 | 苏航 | 84.5 | 84 | 84.25 | 　 |
| 18 | 付陈佳龙 | 80 | 92 | 86 | 　 |
| 19 | 高建峰 | 70 | 51 | 60.5 | 　 |
| 20 | 运行三班 | 童金辉 | 81.5 | 90 | 85.75 | 　 |
| 21 | 汪文波 | 85 | 92 | 88.5 | 　 |
| 22 | 高俊杰 | —— | —— | —— | 　 |
| 23 | 车向东 | 94 | 99 | 96.5 | 2 |
| 24 | 蒋翔明 | 85 | 93 | 89 | 　 |
| 25 | 王波 | 80 | 64 | 72 | 　 |
| 26 | 赵利霞 | 68 | 90 | 79 | 　 |
| 27 | 胡安树 | 86 | 72 | 79 | 　 |
| 28 | 杨志前 | 81.5 | 89 | 85.25 | 　 |
| 29 | 蒋成强 | 69.5 | 64 | 66.75 | 　 |
| 31 | 运行四班 | 苟志 | 95 | 90 | 92.5 | 　 |
| 32 | 苗健 | —— | —— | —— | 　 |
| 33 | 郭胜艳 | 87 | 94 | 90.5 | 　 |
| 34 | 高艳娜 | —— | —— | —— | 　 |
| 35 | 刘宗桃 | 79 | 79 | 79 | 　 |
| 36 | 王保虎 | 85 | 77 | 81 | 　 |
| 37 | 郭天英 | 85 | 89 | 87 | 　 |
| 38 | 覃章志 | 83 | 74 | 78.5 | 　 |
| 39 | 谈厚文 | 82 | 89 | 85.5 | 　 |

**1.2 本周学员动态**

无

**1.3 本周学习内容**

**1.4 本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 考试内容 | 成绩 | 备注 |
|  |  |  |  |  |

**1.5 本周个人工作小结**

无

**二、本周对部门管理工作的建议和意见**

无

**三、未按计划完成的工作**

无

**四、下周工作打算**

1.继续收集炼油二部各类设备随机资料。

2.继续完善加氢裂化装置及气体分馏装置各类设备台账。

3.继续编写加氢裂化装置及气体分馏装置特种设备使用登记表。

4.继续编写加氢裂化装置及气体分馏装置压力管道使用登记表。

5.给班组人员培训转动设备状态监测管理制度。

**精制工艺工程师—杨仕海**

1. **本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况**
	1. **上周安排的重点工作的执行情况**

 本周班组继续进行煤柴油装置的单线图与PID图的对照审查工作。截止23号，一班完成80%，二班完成97%，三班完成82%，四班完成95%。

班组累计提出问题123条，柴油212条。经过初步梳理，煤油加氢装置剩余14项问题，柴油43条，这些问题需要进行确认。需要进一步确认的问题体现在：

1. 管线上缺少对应吹扫管线开口。
2. 缺少倒淋和倒淋阀（包括安全阀缺少前手阀后的放空）。
3. 缺少部分单线图（秘排，放空，吹扫）

已经排除的问题项内容为：

1. PID图纸中没有的管线，有相应的单线图。
2. PID上为就地排放的，单线图中，连接至OD管线。
3. PID上无变径信息，单线图上有变径信息。
4. 单线图上现场压力表的位号与PID图纸上不一致。
5. 已经完成修改和变更的内容。
	1. **本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总**

暂无

**1.3本周个人工作小结**

1.根据生产准备部要求，完成煤柴油加氢装置1.21-2.21日期间公用工程消耗用量。

2.完成煤油加氢装置试车期间操作票目录。

3.根据第八版试车统筹和网络报审格式要求，编制project版本，目前尚未编制完毕。

4.现场D-102,103,104内件安装，厂家检查验收。

**二、本周对部门管理工作的建议和意见**

无

**三、下周工作打算**

1、编制煤油加氢装置试车网络的PROJECT版本。

2、进行试车工艺操作票的编写。

**精制工艺工程师—周洪建**

**一、本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况**

**1.1上周安排的重点工作的执行情况**

1.1.1继续配合生产准备部报审试运行审批及对接报审任务工作，参加生产报审例会，汇报加氢分部报审进度。11月30日ABCi处拿到表A。12月12日提交ABCi处申请表C,2019年1月15日表格C批复。

1.1.2报审文件：LPEC设计资料12月13日核对完LPEC总目录及单元分目录提交DCC文控Anna;第3批文件计划12月21日提交PCT(已全部提交完毕)。

1.1.3 本周继续统计分部填平补齐第二批项目的设计进度、第一批材料已全部到货，部分已开始施工（分部第二批填平补齐料单已提交采购）。

1.1.4针对目前煤柴油分部大量的中低压管线施工开始，继续组织国内班组成员核对单线图及PID对比，及时向LPEC及施工分部反馈施工流程问题：1020+1030目前发现中低压流程单项图LPEC共6项设计错误。本周LPEC煤柴油加氢设计遗漏问题已变更修改出图及增补材料，协调采购尽快增补材料。

1.1.5本周编制及核对柴油加氢分部第8版project版本开工统筹计划节点。

1.1.6本周编制及核对完成柴油加氢第8版开工统筹计划节点及学习加氢裂化反应器内件，液相柴油加氢反应器内件，惯性分布器的安装过程监控及技术学习，照片留底。

**1.2本周学习内容**

1.2.1熟悉加氢分部塔内件验收安装，旋流器内件及惯性分布器内件安装指导及验收。

1.2.2学习及熟悉施工过程，并检查的施工质量问题。

1.2.3熟悉加氢分部惯性分布器安装及技术要求，及UOP反应器内件，液相柴油加氢反应器内件的安装过程.

**1.3 本周个人工作小结**

1.3.1 本周组织验收加氢建筑物预验收工作

1.3.2本周组织仪表核对加氢分部仪表配管问题及闭环部分问题跟踪。

落实上岛人员现场培训计划及考核落实培训效果抽查。

**二、本周对部门管理工作的建议和意见**

无

**三、下周工作打算**

1.依据培训计划对现场上岛人员培训学习。

2．继续负责主持报审工作。

**加裂工艺工程师—杨帆**

1. **本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况**

**1.1上周安排的重点工作的执行情况**

本周主要对气分装置单线图进行核查。

**1.2本周学员动态（人员在岗情况）**

无

**1.3本周学习内容**

无

**1.4本周本班学员考试成绩汇总或管理人员抽考成绩汇总**

无

**1.5本周个人工作小结**

1. 本周主要审查气分装置单线图，目前工艺PID已审查完成，涉及问题主要是异丁烷出装置线压力表缺少，同时结合班组所反馈单线图问题逐项落实，暂未完成；计划本周末完成对气分公用工程系统单线图审核。
2. 本周根据部门要求梳理气分装置试车操作票，已完成。
3. 完成对气分装置工艺题库的核对，目前加裂判断和选择部分正在进行，计划周五上午完成并反馈给爱慧。
4. 每天抽出时间对装置现场进行查看，及时听取领导安排及班组长工作汇报，目前气分界区除火炬线未甩头外，其余均已配管至界区，工厂风和仪表风线已达到系统试压要求，现场阀关8字盲板盲挂盲板牌和禁动牌；除盐水线由于系统甩头较低界区内暂无法配管，周二已与现场系统管廊区施工人员对接将在近期对系统除盐水线进行抬升处理。
5. 本周三参加部门组织的工艺指标及网络对接评审会议，根据评审意见已完成气分装置工艺指标的修改已提报领导审核。
6. 单线图专项工作汇报：截止本周四，加裂一班、加裂二班已完成所负责区域单线图的审查工作；加裂三班加裂四班加裂部分完成73%，气分完成34%，总体完成65%；后期将和王工分别对各班梳理问题进行核实。
7. 参加QP周例会。
8. 对气分试车网络project版初版进行编制，预计周五上午完成。
9. **未按计划完成的工作等**

无

**三、本周对部门管理工作的建议和意见**

无

1. **下周工作打算**

编制气分装置project版详版，并对加裂单线图问题进行梳理。

**加裂工艺工程师—王东峰**

1. **本周个人周工作小结及上周安排的重点工作的执行情况**

**1.1上周安排的重点工作的执行情况**

1. 按要求组织每日班前会及班后会，跟踪现场问题落实情况；
2. 按要求开展第八版试车网络VISO汇编；
3. 参加部门周例会；
4. 反馈月度公用工程消耗统计表。
5. 根据最新要求转化工艺卡片对个别指标修订完善。
6. 加强劳动纪律检查，督促现场人员检查力度，强化文莱员工管理与培训。
7. 跟踪督促单线图梳理工作，目前工艺二班完成审查任务，其余各班在进行中。
8. 安排确认仪表风及工业风的确认工作，目前加裂界区仪表风及工厂风已安装双阀，督促今天安装盲板；气分装置已按照要求完成。
9. 初步完成操作票的目录梳理工作。
10. 联系设计院确认澄清D120的操作压力及其安全阀的整定压力的确认工作。

**二、本周对部门管理工作的建议和意见**

无

**三、下周工作打算**

1.按要求组织每日班前会及班后会，跟踪现场问题落实情况。

2.完成出版PROJECT试车网络修订。

3、完成工艺卡片的提报。

4、完成操作票目录梳理。

5、加强现场HSE管理要求。

**四、未按计划完成的工作**

无

**需要强调和协调解决的问题**

**无**

**煤柴油加氢装置周考核结果**

**考核时间： 2019年1月18日—2019年1月24日**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗欣 | 积极备课，组织班组口语学习 | 2.17 | +2 | 2019.1.24 | 张雷博 |
| 2 | 严雪枫 | 上班迟到 | 2.3 | -2 | 2019.1.24 | 张雷博 |
| 3 | 赵利霞 | 完成一月的安全学习记录 | 2.19 | +2 | 2019.1.23 | 童金辉 |
| 4 | 姚浩 | 帮助完成单线图工作任务的 | 2.17 | +3 | 01.24 | 赵武磊 |
| 5 | 汪春堂 | 帮助完成单线图工作任务的 | 2.17 | +3 | 01.24 | 赵武磊 |
| 6 | 张鑫（小） | 帮助完成单线图工作任务的 | 2.17 | +3 | 01.24 | 赵武磊 |
| 7 | 苏航 | 帮助完成单线图工作任务的 | 2.17 | +3 | 01.24 | 赵武磊 |
| 8 | 付陈佳龙 | 帮助完成单线图工作任务的 | 2.17 | +3 | 01.24 | 赵武磊 |
| 9 | 高建峰 | 帮助完成单线图工作任务的 | 2.17 | +3 | 01.24 | 赵武磊 |
| 10 | 陈先容 | 帮助完成单线图工作任务的 | 2.17 | +3 | 01.24 | 赵武磊 |
| 11 | 赵武磊 | 帮助完成单线图工作任务的 | 2.17 | +3 | 01.24 | 赵武磊 |
| 12 | wajdi | 搬运劳保物资，量大 | 2.1.16 | +2 | 2019.1.23 | 毛奕清 |
| 13 | 苗健 | 搬运劳保物资，量大 | 2.1.16 | +2 | 2019.1.23 | 毛奕清 |
| 14 | 张宁 | 搬运劳保物资，量大 | 2.1.16 | +2 | 2019.1.23 | 毛奕清 |
| 15 | 小张鑫 | 1月18日装置周考考试成绩97.5分，排名第一 | 2.13.1 | +10 | 2019.1.21 | 何昆 |
| 16 | 车向东 | 1月18日装置周考考试成绩96.5分，排名第二 | 2.13.2 | +5 | 2019.1.21 | 何昆 |
| 17 | 汪春堂 | 1月18日装置周考考试成绩94.75分，排名第二 | 2.13.2 | +5 | 2019.1.21 | 何昆 |
| 18 | 张永亮 | 1月18日装置周考考试成绩94.75分，排名第二 | 2.13.2 | +5 | 2019.1.21 | 何昆 |
| 19 | 姚浩 | 1月18日装置周考考试成绩94分，排名第三 | 2.13.3 | +3 | 2019.1.21 | 何昆 |
| 20 | 赵武磊 | 1月18日装置周考考试成绩93.25分，排名第三 | 2.13.3 | +3 | 2019.1.21 | 何昆 |
| 21 | 刘晓康 | 1月18日装置周考考试成绩93分，排名第三 | 2.13.3 | +3 | 2019.1.21 | 何昆 |
| 22 | 王波 | 1月18日装置周考考试成绩72分 | 2.12.1 | -5 | 2019.1.21 | 何昆 |
| 23 | 赵利霞 | 1月18日装置周考考试成绩79分 | 2.12.1 | -5 | 2019.1.21 | 何昆 |
|  24 | 胡安树 | 1月18日装置周考考试成绩79分 | 2.12.1 | -5 | 2019.1.21 | 何昆 |
| 25 | 覃章志 | 1月18日装置周考考试成绩78.5分 | 2.12.1 | -5 | 2019.1.21 | 何昆 |
| 26 | 刘宗桃 | 1月18日装置周考考试成绩79分 | 2.12.1 | -5 | 2019.1.21 | 何昆 |
| 27 | 蒋成强 | 1月18日装置周考考试成绩66.75分 | 2.12.2 | -10 | 2019.1.21 | 何昆 |
| 28 | 高建峰 | 1月18日装置周考考试成绩60.5分 | 2.12.2 | -10 | 2019.1.21 | 何昆 |

**加氢裂化装置周考核结果**

**考核时间： 2019年1月18日—2019年1月24日**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **被考核人姓名** | **考核内容** | **细则条款** | **考核结果** | **考核日期** | **考核人** |
| 1 | 安爱兵 | 积极负责单线图分包及核对工作 | 2.19.1 | +2 | 2019.1.23 | 陆新宝 |
| 2 | 冯威 | 积极负责单线图分包及核对工作 | 2.19.1 | +2 | 2019.1.23 | 陆新宝 |
| 3 | 张倩 | 积极负责单线图分包及核对工作 | 2.19.1 | +2 | 2019.1.23 | 陆新宝 |
| 4 | 竺暄栋 | 积极负责单线图分包及核对工作 | 2.19.1 | +2 | 2019.1.23 | 陆新宝 |
| 5 | 刘亮 | 积极负责单线图分包及核对工作 | 2.19.1 | +2 | 2019.1.23 | 陆新宝 |
| 6 | 唐飞杨 | 积极负责单线图分包及核对工作 | 2.19.1 | +2 | 2019.1.23 | 陆新宝 |
| 7 | 董仕鹏 | 积极负责单线图分包及核对工作 | 2.19.1 | +2 | 2019.1.23 | 陆新宝 |
| 8 | 彭霖 | 积极负责单线图分包及核对工作 | 2.19.1 | +2 | 2019.1.23 | 陆新宝 |
| 9 | 江志宁 | 积极负责单线图分包及核对工作 | 2.19.1 | +2 | 2019.1.23 | 陆新宝 |
| 10 | 沈伟 | 积极负责单线图分包及核对工作 | 2.19.1 | +2 | 2019.1.23 | 陆新宝 |
| 11 | 安爱兵 | 认真负责完成本月度3次安全记录， | 2.19.1 | +3 | 2019.1.23 | 陆新宝 |
| 12 | 周凯 | 配合部门统计单线图 | 2.19 | +3 | 2019.1.24 | 余春林 |
| 13 | 朱汉生 | 配合部门统计单线图 | 2.19 | +3 | 2019.1.24 | 余春林 |
| 14 | 汪郑峰 | 配合部门统计单线图 | 2.19 | +3 | 2019.1.24 | 余春林 |
| 15 | 郑跃玲 | 配合部门统计单线图 | 2.19 | +3 | 2019.1.24 | 余春林 |
| 16 | 柳世旭 | 配合部门统计单线图 | 2.19 | +3 | 2019.1.24 | 余春林 |
| 17 | 文其鸣 | 配合部门统计单线图 | 2.19 | +3 | 2019.1.24 | 余春林 |
| 18 | 何浩 | 配合部门统计单线图 | 2.19 | +3 | 2019.1.24 | 余春林 |
| 19 | 刘升升 | 配合部门统计单线图 | 2.19 | +3 | 2019.1.24 | 余春林 |
| 20 | 何浩 | 配合部门统计单线图 | 2.19 | +3 | 2019.1.24 | 余春林 |
| 21 | 文其鸣 | 负责记录班组安全活动记录 | 2.19 | +2 | 2019.1.24 | 余春林 |
| 22 | 何浩 | 负责统计班级健步走 | 2.19 | +2 | 2019.1.24 | 余春林 |
| 23 | 刘升升 | 配合统计班组考勤 | 2.19 | +2 | 2019.1.24 | 余春林 |
| 24 | 焦雷甫 | 超额完成单线图工作 | 2.19 | +3 | 2019.1.24 | 张恒瑞  |
| 25 | 陈金龙 | 超额完成单线图工作 | 2.19 | +3 | 2019.1.24 | 张恒瑞 |
| 26 | 孙伟峰 | 班组工作表现积极，工作完成质量好。 | 2.19.1 | +2分 | 2019.1.17 | 安军岗 |
| 27 | 王放 | 班组工作表现积极，工作完成质量好。 | 2.19.1 | +2分 | 2019.1.17 | 安军岗 |
| 28 | wafi | 搬运劳保物资，量大 | 2.1.16 | +2 | 2019.1.17 | 毛奕清 |
| 29 | 文其鸣 | 上周部门安排的周考试成绩75.25分，低于80分。 | 2.12 | -5 | 2019.1.24 | 阿地里·布力布力 |
| 30 | 许孟天 | 上周部门安排的周考试成绩75.5分，低于80分。 | 2.12 | -5 | 2019.1.24 | 阿地里·布力布力 |
| 31 | 王放 | 上周部门安排的周考试成绩98.5分，第一名 | 2.13 | +10 | 2019.1.24 | 阿地里·布力布力 |
| 32 | 安军岗 | 上周部门安排的周考试成绩98分，第二名 | 2.13 | +5 | 2019.1.24 | 阿地里·布力布力 |
| 33 | 朱汉生 | 上周部门安排的周考试成绩97.75分，第二名 | 2.13 | +5 | 2019.1.24 | 阿地里·布力布力 |
| 34 | 郑跃玲 | 上周部门安排的周考试成绩97.75分，第二名 | 2.13 | +5 | 2019.1.24 | 阿地里·布力布力 |
| 35 | 陈金龙 | 上周部门安排的周考试成绩97.5分，第三名 | 2.13 | +3 | 2019.1.24 | 阿地里·布力布力 |
| 36 | 周凯 | 上周部门安排的周考试成绩97分，第三名 | 2.13 | +3 | 2019.1.24 | 阿地里·布力布力 |
| 37 | 江志宁 | 上周部门安排的周考试成绩97分，第三名 | 2.13 | +3 | 2019.1.24 | 阿地里·布力布力 |
| 38 | 邓乔 | 1月23日下班后未按要求打扫培训教室内的卫生 | 2.20 | -2 | 2019.1.24 | 阿地里·布力布力 |
| 39 | 万建伟 | 1月23日下班后未按要求打扫培训教室内的卫生 | 2.20 | -2 | 2019.1.24 | 阿地里·布力布力 |
| 40 | 江志宁 | 1月22日下午上班迟到8分钟 | 2.3.1 | -2 | 2019.1.23 | 何昆 |