Hengyi Industries Sdn Bhd

恒逸实业（文莱）有限公司

HYBN-T3-08-0001-2018-1

HSE Comprehensive Management System

HSE综合管理制度

Issued Date：May 2018             颁布日期：2018年5月

# 1  目的

建立公司HSE方针目标,确保各项HSE工作合法合规，防范各类生产安全事故的发生，特制定本制度。

# 2  适用范围

本制度适用于公司各部门及外来承包商。

# 3  术语和定义

3.1  HSE法律法规及其他有关要求：指与HSE相关的法律法规、国家、行业标准以及政府、上级公司的HSE相关要求。

3.2 “HSE”三同时：指HSE设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

3.3  变更：指因工艺、设备、管理、人员、标准体系等发生内容的改变或范围的变化，并且这些改变有可能导致质量、健康、环保、安全方面产生影响或危害。

3.4  重大变更：指生产过程中导致必须重新提交安全例证（safety case）或风险评价分值为70分及以上的变更。

3.5  隐患：指不符合HSE法律、法规、标准、规程和HSE管理制度，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.6  事故：指公司生产经营活动中因工作原因造成人员伤亡、财产损失、环境破坏或企业形象受到负面影响的意外事件。

# 4  管理职责

4.1  归口管理部门

4.1.1  HSE管理部负责制（修）定本制度并监督各部门的执行情况。

4.1.2  负责制定公司HSE方针政策、目标指标、年度HSE工作计划。

4.1.3  负责HSE法律法规及其他有关要求的识别、获取、更新、传达与落实。

4.1.4  负责监督落实建设项目和技改项目HSE“三同时”工作，组织开展建设项目相关HSE评估，按照政府规定办理相关HSE许可。

4.1.5  定期组织公司HSE会议，负责安全生产委员会办公室的日常工作。

4.1.6  负责组织开展HSE教育和培训。

4.1.7  负责监督、检查各类变更的实施与管理；组织制定HSE隐患排查计划，监督隐患问题的整改落实。

4.1.8  负责牵头组织公司各类应急预案的编制，并定期组织开展演练和评审修订。

4.1.9  负责公司HSE事故的调查处理和各类事故汇总、统计、上报。

4.1.10  负责对公司各部门和承包商实施HSE检查、考核与奖惩。

4.2  协同管理部门

4.2.1  总经理办公室

4.2.1.1  负责将文莱政府和上级公司下发的有关HSE法规和文件及时传送给相关领导和部门。

4.2.1.2  负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制、变更管理、HSE相关信息对外发布、HSE日常管理等。

4.2.2  人力资源部

4.2.2.1  按要求配备HSE管理机构及满足岗位要求的HSE管理人员。

4.2.2.2  统筹公司员工培训工作，使其满足HSE技能要求。

4.2.2.3  将各部门HSE工作，纳入公司绩效考核。

4.2.2.4  参与相关HSE事故调查，落实安委会对事故责任单位和人员的考核。

4.2.2.5  负责本部门业务范围内的HSE管理工作。

4.2.3  财务管理部

负责落实HSE生产费用，确保资金到位以及本部门业务范围内的HSE管理工作。

4.2.4  商务部

负责核查原料、产品相关方的生产、经营、运输等HSE资质以及本部门业务范围内的HSE管理工作。

4.2.5   物资装备部

4.2.5.1  确保承包商提供的物资和服务符合国家、文莱政府和公司相关HSE要求，合同中要有明确的HSE责任条款。

4.2.5.2  按照公司应急管理职责，承担相应的应急工作，负责公司应急物资的采购、保管和供应。

4.2.5.3  负责仓库等本部门业务范围内的HSE管理工作。

4.2.6  计划调度部

4.2.6.1  负责建设和技改项目HSE“三同时”生产技术审查和工艺变更管理。

4.2.6.2  负责组织生产、质量及工艺技术专业隐患排查和治理。

4.2.6.3  负责组织编制生产预案并演练，按照公司应急管理职责，负责应急响应时的生产指挥和协调。

4.2.6.4  负责生产事故调查处理、统计报告，参与其它各类事故的调查处理。

4.2.6.5  负责环保装置和设施的运行管理，将环保指标纳入工艺运行控制，确保达标排放。

4.2.6.6  在开停工和试车过程中，落实安全、环保各项工艺措施和要求。

4.2.6.7  参与工艺安全管理的相关工作。

4.2.7  机械动力部

4.2.7.1  负责各种设备、设施的HSE管理，使其符合HSE技术规范、标准和制度的要求。

4.2.7.2  负责设备、设施变更管理。

4.2.7.3  负责设备静密封点管理，组织设备泄漏检测与修复。

4.2.7.4  负责职责范围内承包商资格审查和管理，督促承包商落实施工作业HSE方案。

4.2.7.5  负责组织设备专业隐患排查和治理。

4.2.7.6  负责组织编制设备预案并演练，按照公司应急管理职责，负责应急响应时的抢修工作。

4.2.7.7  负责设备事故调查处理、统计报告，参与其它各类事故的调查处理。

4.2.8  信息管理部

负责HSE信息化系统的建立和维护及本部门业务范围内的HSE管理工作。

4.3  执行部门

4.3.1  各生产运行部门为执行部门，负责建立本部门HSE管理组织，落实公司各项HSE管理制度和要求，检查监督HSE制度的落实。

4.3.2  负责落实本部门建设和技改项目HSE“三同时”工作，制定本部门HSE培训计划，并按计划组织实施。

4.3.3  负责本部门HSE设施的日常检查及运行维护工作，开展HSE隐患排查和治理，保证生产装置的平稳运行；负责所辖区域承包商HSE管理。

4.3.4  负责编制本部门现场处置预案，按计划定期组织演练；负责运行部级事故的调查处理，统计报告。

# 5  管理内容

5.1  管理原则和内容

5.1.1  HSE综合管理按照“谁主管、谁负责”、“管业务必须管HSE”原则，在各自工作范围内，各司其职、各负其责。

5.1.2  为进一步明确HSE职责要求，公司制定《HSE责任制》，见附件。

5.1.3  HSE综合管理的内容包括HSE组织体系、方针目标、 HSE承诺、HSE法律法规识别、三同时管理、HSE设施管理、HSE会议、HSE培训、HSE标识标牌、变更管理、作业许可管理、事故管理、承包商（供应商）HSE管理、HSE隐患排查、 HSE考核、应急预案、政府HSE许可、项目HSE“三同时”管理等。

5.2  HSE组织机构

图1  HSE组织机构

HSE管理委员会作为公司HSE管理最高决策机构，审议决定公司HSE工作重大事项。HSE管理委员会由公司领导班子和各部门正职组成，公司CEO担任HSE管理委员会主任。HSE管理委员会办公室设在HSE管理部。

5.3  HSE方针目标

5.3.1  公司HSE方针

恒逸实业（文莱）有限公司HSE管理致力于为我们的活动和社区周边地区实施和不断促进健康、安全、安保和环境保护。

5.3.1.1  健康：确保员工和周围社区的健康和福利；

5.3.1.2  安全：确保所有风险和危害降低到合理可行的最低水平（ALARP）；

5.3.1.3  安保：确保拥有安全的系统和良好的组织；

5.3.1.4  环境：根据文莱政府和国际要求确保环境受到保护。

5.3.2  公司HSE目标

零伤害、零污染、零事故，创国际一流的HSE业绩。

5.4  HSE承诺

遵守文莱政府各项HSSE法律法规和要求，建立HSE管理体系，追求零伤害、零污染、零事故，创国际一流的HSE业绩。

5.5  HSE法律法规及其他有关要求识别与符合性评价

5.5.1  范围

国际公约、文莱宪法和法律法规，国家、行业标准。

5.5.2  获取途径

文莱政府和上级公司通知、公告、数据库。

5.5.3  识别、获取、更新、传达

5.5.3.1  各职能部门从政府主管部门和上级公司及时获取与公司生产经营各环节相关的HSE法律法规及其他有关要求。

5.5.3.2  各职能部门应在每半年结束前1周内更新并向HSE管理部报送本部门适用的HSE法律法规及其他有关要求清单。

5.5.3.3  各职能部门应将识别、获取的HSE法律法规及其他有关要求传达到各相关方。

5.5.3.4  HSE管理部汇总和更新HSE法律法规及其他有关要求清单。

5.5.4  执行

5.5.4.1  各职能部门应当将HSE法律法规及其他有关要求纳入到本专业相关管理制度中。

5.5.4.2  各部门应严格执行HSE法律法规及其他有关要求。

5.5.5  符合性评价

5.5.5.1  各职能部门应按照本部门适用的HSE法律法规及其他有关要求清单开展HSE法律法规及其他有关要求符合性评价，并在每半年结束前1周内向HSE管理部报送HSE法律法规及其他有关要求符合性评价表。

5.5.5.2  HSE管理部汇总和更新HSE法律法规及其他有关要求符合性评价表。

5.5.5.3  HSE管理部应每年至少一次依据HSE法律法规及其他有关要求清单和符合性评价表编制和发布公司HSE法律法规及其他有关要求符合性评价报告。

5.5.6  符合性评价结果的处理

各部门应对符合性评价中发现的问题立即纠正和整改。

5.6  建设项目HSE管理

5.6.1  可行性研究阶段

应委托具有相应资质的评价机构编制安全风险评估报告、职业病危害预评价报告及环境影响报告，并组织评审。通过系统的危害识别评价，对项目的风险加以管理及控制。各类报告应满足文莱政府的申报要求。

5.6.2  设计阶段

5.6.2.1  建设项目HSE设施设计应当由取得相应设计资质的设计单位进行，设计单位应严格执行国家和文莱政府要求的设计标准。

5.6.2.2  设计文件应编制安全、环保、职业卫生、消防等专篇，应严格落实经批准的HSE相关预评价结论，并组织专家审查。

5.6.2.3  及时完成hazid\hazop\qra\sil等风险评估，依法完成设计通知，按照文莱政府的规定时限报审。

5.6.2.4  详细设计阶段，应依法完成safety case报告，按照文莱政府的规定时限报审。

5.6.3  施工阶段

5.6.3.1  在取得文莱府部门HSE相关许可后，方可开展现场施工。

5.6.3.2  建设项目的施工应当由取得相应工程施工资质的单位进行，并对建设项目工程质量负责。

5.6.3.3  建设项目的施工期应建立HSE管理体系和方案。

5.6.3.4  建设项目应组织设计、施工、监理和本单位工程技术和HSE人员开展三查四定”工作（查设计漏项、查工程质量、查工程隐患，定任务、定人员、定时间、定整改措施）。针对检查存在的问题，落实人员、措施、时间、资金等并及时进行整改。

5.6.3.5  建设项目施工期应开展环境监测。

5.6.3.6  与工程承包单位签订工程建设项目合同时，应有HSE方面的内容。合同中应明确合同各方承担的HSE责任，并监督检查施工单位HSE措施的执行情况。

5.6.3.7  有关建设项目施工HSE管理具体要求参照建设项目HSE管理相关规定。

5.6.4  试生产阶段

建设设项目机械完工并联合调试之后，应组织开展试生产安全检查，并按照要求向文莱政府主管部门进行试生产报批，许可手续见5.18。

5.6.4.1  试生产安全检查步骤

（1）成立试生产安全检查小组

检查组长由公司主管领导担任，小组成员由工艺、设备、电气、仪表、检维修、主要操作和HSE等专业人员组成。必要时可包括承包商、装置制造商、具有特定知识和经验的外部专家。按照事先编制好的检查清单进行试生产安全检查，主要检查内容见《启动前安全检查表》。

（2）实施检查

检查分为文件审查和现场检查。检查组成员应根据任务分工，依据检查清单对工艺设备进行检查，将发现的问题形成书面记录并明确检查内容、检查地点、检查人。

（3）审议

完成试生产检查清单的所有项目后，各组员汇报检查过程中发现的问题，审议并将其分类为符合项和不符合项，形成《启动前安全检查综合报告》，确认不符合项整改时间和责任人。

（4）批准和跟踪

所有不符合项完成整改后，检查组长将检查报告移交给项目负责人。根据项目管理权限，由相应责任人审查并批准启动。

（5）文件整理

对于涉及变更的不符合项，应将相关图纸、设计文件等进行更新并归档。遗留项整改完成后，应形成书面记录，与安全检查清单、综合报告一并归档。

5.7  HSE设施管理

5.7.1  HSE设施分类

HSE设施分为安全设施和环保设施。

5.7.1.1  安全设施

（1）预防事故设施

1）检测、监测报警设施：压力、温度、液位、流量、组份等监测报警设施，可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测、监测报警设施，用于安全检查和安全数据分析等检验检测设备、仪器。

2）设备安全防护设施：防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器，制动、限速、防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施，传动设备安全锁闭设施，电器过载保护设施，静电接地设施。

3）防爆设施：各种电气、仪表的防爆设施，抑制助燃物品混入（如氮封）、易燃易爆气体和粉尘形成等设施，阻隔防爆器材，防爆工器具。

4）作业场所防护设施：作业场所的防辐射、防静电、防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏（网）、防滑、防灼烫等设施。

5）安全警示标志：包括各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志。

（2）控制事故设施

1）泄压和止逆设施：用于泄压的阀门、爆破片、放空管等设施,用于止逆的阀门等设施，真空系统的密封设施。

2）紧急处理设施：紧急备用电源，紧急切断、分流、排放（火炬）、吸收、中和、冷却等设施，通入或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施，紧急停车、仪表联锁等设施。

（3）减少与消除事故影响设施

1）防止火灾蔓延设施：阻火器、安全水封、回火防止器、防油（火）堤，防爆墙、防爆门等隔爆设施，防火墙、防火门、蒸汽幕、水幕等设施，防火材料涂层。

2）灭火设施：水喷淋、惰性气体、蒸气、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（炮）、消防车、消防水管网、消防站等。

3）紧急个体处置设施：洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等设施。

4）应急救援设施：堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。

5）逃生避难设施：逃生和避难的安全通道（梯）、安全避难所（带空气呼吸系统）、避难信号等。

6）劳动防护用品和装备：包括头部，面部，视觉、呼吸、听觉器官，四肢，躯干防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、防噪声、防光射、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。

5.7.1.2  环保设施

为防止生产过程排放的“三废”对环境的污染而建造的各种处理（处置）、净化、应急、综合利用设施，以及与这些设施配套安装的污水提升泵站、污水管网、除臭装置、排污口、排气筒、应急池、自动监控系统等设施设备。

5.7.2  安全设施日常管理

5.7.2.1  使用安全设施的人员应进行专项培训，并熟练正确使用。

5.7.2.2  安全设施的管理应严格执行“三定一交”制度：“定点存放、定人维护、定期检查，列入交接班”，确保完好备用。

5.7.2.3  各部门应对安全设施定期检查，需校验的安全设施由各主管部门定期校验。

5.7.2.4  安全设施不得无故闲置、停用、改造、挪作它用或拆除。

5.7.2.5  消防、应急、气防设施周围严禁堆放杂物，保持随时可以取用的良好状态。

5.7.2.6  安全设施的维护保养、检维修工作应纳入各部门专业管理，在制定设备检维修计划时应涵盖安全设施。

5.7.2.7  各部门确需拆除安全设施的，应组织专业人员进行论证，并按公司固定资产管理要求执行。

5.7.3  安全设施的报废及变更

当符合下述条件之一时，安全设施应予以报废，不得继续使用。

5.7.3.1  不符合相关标准的；

5.7.3.2  未达到标准所规定的功能指标；

5.7.3.3  在使用或保管贮存期间遭到损坏或超过有效期；

5.7.3.4  因工作环境导致安全设施未到报废日期但失去防护作用的，可以申请报废；

5.7.3.5  无法维修的安全防护用品，经核实后可以申请报废；

5.7.3.6  安全设施的报废按公司固定资产管理要求执行。

5.7.3.7  安全设施变更按5.11要求执行。

5.7.4  环保设施日常管理

参照《环保管理制度》执行。

5.8  HSE会议

5.8.1  会议分类及出席人员

5.8.1.1  HSE管理委员会会议：参加人员为公司HSE管理委员会成员，由CEO主持。

5.8.1.2  HSE管理例会：参加人员为公司HSE分管领导、各部门分管HSE领导，HSE工程师等。由公司HSE分管领导主持。

5.8.1.3  HSE专题会议：视会议内容确定参会人员。

5.8.2  会议频次

5.8.2.1  HSE管理委员会会议每半年召开1次。

5.8.2.2  HSE管理例会在每季度最后一周召开1次。

5.8.2.3  HSE专题会根据需要召开。

5.8.3  会议内容

5.8.3.1  HSE管理委员会会议内容

（1）传达贯彻政府和上级公司有关HSE政策、法律法规及有关会议精神。

（2）进行上年度工作总结，解决HSE工作中存在的问题，布置下年度HSE工作计划。

（3）各委员会成员汇报HSE工作中存在或需要解决的主要问题。

（4）会议主持人就当前工作安排与存在的问题做出最后决策。

5.8.3.2  HSE管理例会

（1）传达贯彻政府和上级公司有关HSE政策、法律法规及有关会议精神。

（2）对本季度HSE重要工作进行简要总结、讲评。

（3）各部门汇报当前HSE工作情况和存在的主要问题，开展经验分享。

（4）HSE管理部通报上次例会布置工作的落实情况，对当前HSE工作安排和各部门反映的问题提出建议与初步处理意见。

（5）会议主持人就HSE工作安排与当前存在的问题做出最后决策。

5.9  HSE培训

5.9.1 培训要求

5.9.1.1  HSE管理部负责编制和实施公司级HSE年度培训计划。

5.9.1.2  各部门负责编制和实施本部门HSE年度培训计划、建立HSE培训档案。

5.9.1.3  未经HSE培训合格的人员不得上岗。

5.9.2  HSE管理人员培训

5.9.2.1  培训范围

（1）公司主要负责人、分管HSE领导。

（2）运行部门负责人、分管HSE领导。

（3）专职HSE管理人员

5.9.2.2  以上人员应参加由公司组织的专项培训，并经考试合格。

5.9.2.3  专职安全管理人员应当具备注册安全工程师资格或文莱政府规定的相应资质。

5.9.3  操作岗位员工HSE培训

5.9.3.1  生产操作岗位新员工应接受三级HSE培训，时间为72学时。具体要求见《员工HSE教育卡》。

5.9.3.2  危险化学品操作的员工上岗前应接受危险化学品操作资格培训，考试合格后方可上岗。

5.9.3.3  员工在公司内工作调动、转岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行运行部、班组级HSE培训，经考试合格后方可上岗。

5.9.4  HSE专项培训

HSE专项培训应根据员工需求和各岗位不同特点按照HSE管理部及运行部制定的培训计划实施，包括但不限于安全、环保、职业健康、消防、事故案例、应急预案、法律法规、HSE操作规程等。

5.9.5  班组HSE活动

5.9.5.1  各部门应开展以部门、班组为单位的HSE活动。

5.9.5.2  班组HSE活动每月不少于二次，每次学习时间不少于1学时。部门HSE活动每月1次，每次不少于1学时。

5.9.5.3  HSE管理部每季度制定班组HSE活动学习大纲。

5.9.6  承包商及访客HSE培训

5.9.6.1  承包商人员入厂前由HSE管理部实施一级HSE培训，进入各装置区域作业前由运行部实施二级HSE培训，各运行部门应做好培训记录。

5.9.6.2  访客经入厂培训后方可办理入厂通行证。

5.10  HSE标识

5.10.1  HSE标识分类

依据标识性质，可划分为以下六种类型：设备标识；安全标识；职业病危害警示标识；环保标识；

消防标识；交通标识。

5.10.2  HSE标识使用要求

5.10.2.1  国家规范规定的HSE标识:是由安全色、边框和以图形为主要特征的图形符号或文字构成的标志，用以表达特定的信息，其文字类补充标识，必须与HSE标识牌同时使用。

5.10.2.2  标识的基本型式参数要求如下：

（1）安全标识应执行GB2894-2008《安全标志及其使用导则》的相应规定；

（2）职业病危害警示标识应执行GBZ158-2003《工作场所职业病危害警示标识》和GBZT203-2007《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》的相应规定；

（3）消防标识应执行GB15630-1995《消防安全标志设置要求》的相应规定；

（4）环保标识应执行GB15562.2-1995《环境保护图形标志》的相应规定；

（5）文莱政府相关规定。

5.10.2.3  国家规范未包括的HSE标识:

（1）国家规范未包括的HSE标识，指没有国家标准规范内的标识，为生产过程中使用的以简单文字构成的标志，此类HSE标识牌与国家规范规定的HSE标识牌具有同等的功效和作用。如工艺管线标识、设备标识等;

（2）此类HSE标识牌由标识承包商统一制作，HSE管理部审批，其基本形式与参数做到全厂统一。

5.10.3  HSE标识管理

5.10.3.1  生产区域内的HSE标识由HSE管理部制定标准，委托承包商统一制作安装，各运行部负责提报需求和日常管理。

5.10.3.2  HSE标识不得擅自拆动或损坏，若发现缺损，应按要求及时更换，故意损害者，按照公司考核相关规定进行处罚。

5.11  变更管理

5.11.1  变更管理内容

5.11.1.1  管理变更

（1）组织机构变更。

（2）部门职责范围变更。

（3）管理体系、管理制度变更。

（4）部门定员和人员变更。

5.11.1.2  工艺技术变更

（1）生产装置新建、改建、扩建。

（2）生产工艺技术路线改变。

（3）工艺控制指标修订、报警联锁改变。

（4）首次加工原油新品种。

（5）化工原材料品种变化。

（6）工艺技术规程、岗位操作法改变。

5.11.1.3  设备、设施变更

（1）设备、设施的关键部位更新、改造；

（2）设备、材料的代用。

（3）临时增加的电器设备。

（4）电力系统及公用工程的变化。

（5）设备报警联锁的改变。

（6）设备操作规程的修订。

5.11.2  变更申请和审批

5.11.2.1  变更申请

在公司体系管理过程中，凡与管理体系文件规定要求不符的，已经或将对体系管理产生影响的变更事项，均应办理变更手续，由变更所在部门填写《变更申请审批表》。

5.11.2.2  变更审批

（1）一般变更：主管部门接到变更申请后应组织相关技术、管理人员，对变更项目共同进行必要性、可行性及风险评估的分析，并由主管部门领导审批。

（2）重大变更：主管部门应组织相关部门共同进行风险评估，并编制相应的应急预案报公司主管领导审批。

（3）不论变更申请是否批准，变更主管部门都应将审批结果及时反馈给变更所在部门和相关部门。

5.11.3  变更实施

5.11.3.1  变更主管部门制定变更实施计划或变更方案,明确变更内容、责任人和控制目标。

5.11.3.2  变更所在部门接到变更实施计划或变更方案后，制定实施方案。

5.11.3.3  变更所在部门应及时将变更项目实施方案和应急预案以文字形式通知相关部门和岗位人员，明确分工和职责，并对相关人员进行必要的技能培训。

5.11.3.4  变更引起文件和资料的变化以及产生的记录应执行公司体系要求。

5.11.4  变更监督管理

变更项目实施过程管理，应由变更主管部门及变更所在部门安排专业技术和管理人员进行现场监督和监护。变更过程中，如出现紧急情况，应按所编制的应急预案执行。

5.11.5  变更验收

5.11.5.1  变更实施结束后，应由变更主管部门组织验收，验收内容主要包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。

5.11.5.2  验收应对变更的实施做出评价，以确定变更是否符合要求。对不符合要求的变更，应找出原因，提出改进方案后并再次实施，完成后再组织复审，并填写《变更项目验收表》。

5.12  高风险作业许可管理

5.12.1  公司高风险作业实施作业许可管理。

5.12.2  高风险作业许可证

指对某些具有潜在危险并对其他活动造成危害的作业实行控制的文字凭证，以及获得允许该项作业的有效依据。

5.12.3  高风险作业许可证使用范围

在公司生产区域内进行下列工作均应实行作业许可管理。

5.12.3.1  动火作业；

5.12.3.2  进入受限空间作业；

5.12.3.3  高处作业；

5.12.3.4  动土作业；

5.12.3.5  吊装作业；

5.12.3.6  盲板抽堵作业；

5.12.3.7  断路作业；

5.12.3.8  射线作业；

5.12.3.9  临时用电；

5.12.3.10  检维修作业；

5.12.3.11  脚手架搭设与拆除。

其中，动土作业、吊装作业、临时用电、脚手架搭设与拆除、检维修作业按照机械动力部专项管理制度执行，盲板抽堵作业按照计划调度部的专项管理制度执行。

5.12.4  高风险作业许可证有效期限，见表1。

表1  高风险作业许可证有效期限

| 序号 | 作业许可证 | 有效期限（连续） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特级动火 | ≤8小时 |
| 2 | 一级动火 | ≤8小时 |
| 3 | 二级动火 | ≤72小时 |
| 4 | 受限空间 | ≤24小时 |
| 5 | 射线作业 | 运行装置≤10小时 停工大检修根据实际情况审批确定 |
| 7 | 高处作业 | 运行装置≤12小时 停工大检修≤72小时 |
| 8 | 断路作业 | ≤72小时 |

5.12.5  高风险作业许可证审批

5.12.5.1  高风险作业许可证审批分为申请、审核（会签）、批准三个层次，各层次审批人员必须落实管理主体责任，在保证HSE风险受控的同时提高审批效率。见表2。

表2  高风险作业许可证审批明细表

| 序号 | 高风险作业许可证 | 申请 | 审核或会签 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特级动火 | 运行部申请人 | 运行部主管HSE副部长 HSE管理部安全管理人员 | 运行部部长 |
| 2 | 一级动火 | 运行部申请人 | 运行部HSE工程师 | 运行部主管HSE副部长 |
| 3 | 二级动火 | 运行部申请人 | 运行部HSE工程师 | 运行部主管HSE副部长 |
| 4 | 进入受限空间 | 运行部申请人 | 运行部HSE工程师 | 运行部主管HSE副部长 |
| 5 | 射线作业 | 运行部申请人 | 运行部HSE工程师/HSE管理部安全管理人员 | 运行部主管HSE副部长 |
| 6 | 一般高处作业 | 运行部申请人 | 运行部专业工程师 | 运行部HSE工程师 |
| 7 | 特殊高处作业 | 运行部申请人 | 运行部HSE工程师 | 运行部主管HSE副部长 |
| 8 | 断路作业(即公共区域/道路占用申请单) | 作业部门（单位） | 断路区域所在部门/计划调度部 | HSE管理部消防主管 |

5.12.5.2  高风险作业许可证涉及关键人员变动时，应经审批人同意后，变更人员在高风险作业许可证上签字。变更人员较多时，应重新办理。

5.12.5.3  高风险作业许可证是作业的依据，相关人员必须严格履行审批手续，申请、审核、批准人员必须现场签字，严禁先签字后确认；不得涂改、代签，确需修改时，应经批准人在修改处签字确认。

5.12.5.4  发生紧急突发情况，需要紧急抢修作业时申请作业许可证按照以下要求办理：

（1）运行部班组长在接到电话授权后作为作业申请人。

（2）批准人休假或公出，由主持其工作的人员批准。

5.12.6  高风险作业许可证取消

当发生下列任何一种情况时，申请部门和作业部门都有责任立即终止作业，取消高风险作业许可证，若要继续作业应重新办理。

5.12.6.1  作业环境和条件、作业内容发生变化；

5.12.6.2  实际作业与作业计划的要求发生重大偏离；

5.12.6.3  现场作业人员发现重大安全隐患；

5.12.6.4  发现有违章行为；突发事故事件状态下。

5.12.7  高风险作业许可证关闭

作业完成后，申请部门监护人在现场验收合格后签字确认，方可关闭高风险作业许可证，并返回HSE工程师存档。

5.12.8  高风险作业许可证填写

5.12.8.1  作业前作业申请人应准备好相关资料，分析结果可以使用化验分析单，将结果填入高风险作业许可证，对需要的确认选项在□划“√”，不适用的选项前的□划“×”或者不选择“□”，有的栏目不需要填写时，一律用“/”表示。

5.12.8.2  高风险作业许可证涉及的相关资料包括但不限于：

（1）相关附图；

（2）风险评估结果；

（3）方案措施。

5.12.8.3  作业申请人应实地参与高风险作业许可证所涵盖的工作，当作业涉及多个负责人时，涉及的负责人均应列在高风险作业许可证申请表内。

5.12.8.4  在收到作业申请人的作业许可证申请后，审核人、批准人应确认的内容包括：

（1）确认作业详细内容；

（2）确认所有的支持文件，包括工作任务风险分析、安全施工方案、作业区域相关示意图、作业单位资质等；

（3）确认作业前、作业后应采取的所有削减HSE风险措施是否适用，包括系统隔离，缺氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、作业环境气体检测时间和频次，应急措施等；

（4）分析、评估周围环境或相邻作业区域的相互影响，并确认控制削减HSE风险的措施；

（5）确认高风险作业许可证期限和其他。

5.12.8.5  正在进行的作业接到紧急停止或撤离信号时，所有的作业许可证立即失效。如紧急情况解除后需要继续作业，应重新办理。

5.12.9  节假日（法定节日、周六、周日）高风险作业许可证管理

5.12.9.1  各部门要以“维持节假日平稳生产”为原则。在非节假日生产期间，应认真开展隐患排查，及时处理各类隐患，做好预防性、补救性检维修工作，尽量避免在节假日期间安排各类高风险作业尤其是动火作业，从而降低生产装置的风险。

5.12.9.2  节假日前夕，运行部门应如实上报本部门安排的各类高风险作业，经专业主管部门审批后方可实施。

5.12.9.3  原则上节假日和日常夜间20:00至次日8:00，生产运行装置和码头、罐区不允许进行高风险作业。

5.12.9.4  节假日和日常夜间20:00至次日8:00，当出现影响正常生产运行须紧急抢修的高风险作业时，审批级别需提高一个档次。

5.12.9.5  节假日逢装置停工大修期间的风险作业不升级。

5.12.10  高风险作业许可证存档与管理

5.12.10.1  作业许可证一式三联：第一联：申请部门保存；第二联：监护人员保存；第三联：作业人员保存。

5.12.10.2  高风险作业许可证签发后，不得再做任何修改。运行部门定期对各类高风险作业许可证进行汇总，统计，每月将各类高风险作业许可证数量上报HSE管理部。

5.12.10.3  所有高风险作业许可证保存期为一年。

5.13  承包商（供应商）HSE管理

5.13.1  资质审查

HSE管理部参与承包商HSE资质审查，承包商HSE资质应满足以下基本要求：

5.13.1.1  承包商营业能力和经营范围符合要求，管理能力、技术力量、机械装备、HSE防护器具和装备设施满足HSE要求；

5.13.1.2  近年来未发生HSE重大事故，施工承包商应有2年以上的良好HSE业绩；

5.13.1.3  具有相应的专业资质等级证书、特殊行业许可证、HSE体系认证证书等；

5.13.1.4 各部门不得使用未经资质审核或是资质审核不合格的承包商。

5.13.2  承包商出入厂管理

5.13.2.1  承包商人员出入厂、物资、车辆和机具管理按照《治安保卫管理制度》执行。

5.13.2.2  承包商工业垃圾和工业废弃物等废弃物按照《环境保护管理制度》执行。

5.13.3  危险化学品和放射性物品入厂管理

5.13.3.1  入厂的危险化学品的运输车辆、运输司机、押运员、装卸人员应有相应的资质。

5.13.3.2  运输车辆应配备警示标志和与装载化学品相对应的灭火器，气瓶类应配备遮阳棚。

5.13.3.3  放射性装置和设备入厂应取得机械动力部许可后方可到HSE管理部办理入厂手续。

5.13.4  承包商HSE培训

作业前，承包商应组织参加作业的所有员工接受入厂HSE培训，考试合格方可作业，具体按照5.9.6执行。

5.13.5  作业方案和许可证管理

5.13.5.1  临时用电、破土、动火、受限空间作业、高处作业、射线作业、占断消防通道前都要到有关部门办理相关作业许可证。

5.13.5.2  车辆进入装置，要办理装置进车许可，具体参照《治安保卫管理制度》执行。

5.13.5.3  各种票证、作业人员要随身携带，以备检查。

5.13.5.4  承包商作业前必须进行风险识别和评价，提出作业风险削减措施，制定作业HSE方案和操作规程。

5.13.6  承包商现场HSE管理

5.13.6.1  承包商作业必须严格遵守公司各项HSE管理制度，服从公司管理。

5.13.6.2  承包商在作业现场要设有安全警示标志。作业现场危险区域如坑、井等，必须设置危险标志，夜间要设红灯警示，生产区域内严禁有人居住。

5.13.6.3  承包商严禁进入非本单位作业区域，不得乱动乱碰或拆卸任何设备零件或附件，不得损坏作业区域内的建筑物、设备管线和消防设施。

5.13.6.4  进入作业现场承包商必须按规定穿戴PPE。

5.13.6.5  严禁使用汽油等挥发性强的易燃液体擦洗设备、配件、工具和衣物等。

5.13.6.6  未经允许，不准占用消防通道。需占用或破路时，必须按规定办理手续，在规定时间内完工后，应立即恢复道路，以保证消防通道畅通。

5.13.6.7  车辆进入生产区域要配戴火花熄灭器，按规定路线行驶，在指定位置停放。遇有异常要立即熄火停车。

5.13.6.8  在作业过程中发生险情或事故时，应立即采取措施施救，并通知HSE管理部及相关部门。

5.13.6.9  作业期间要做到工完料净场地清，作业结束后，须经公司有关部门检查验收。

5.13.7  承包商考核

5.13.7.1  HSE管理部对承包商现场HSE违章按公司相关考核管理规定进行处罚，同时开具《HSE处罚单》。

5.13.7.2  承包商在作业中发生事故的，按照合同约定和公司相关考核规定处理。

5.14  HSE隐患排查

5.14.1  隐患分级

5.14.1.1  一般隐患

是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。

5.14.1.2  重大隐患

是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。

5.14.2  隐患排查分类

5.14.2.1  日常隐患排查

是指班组、岗位员工交接班检查和班中巡回检查，以及各部门领导和工艺、设备、电气、仪表、HSE等专业技术人员的日常性检查。

5.14.2.2  专业、专项隐患排查

是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程以及防雷暴、防高温进行的检查。

5.14.2.3  重大活动及节日前隐患排查

是指在重大活动和节日前，对备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、干部值班、应急工作等进行的检查。

5.14.3  隐患排查频次

5.14.3.1  装置操作人员现场巡检间隔不得大于 2 小时。

5.14.3.2  运行部生产管理人员每天对装置现场进行相关专业检查。

5.14.3.3  各部门每季度至少组织一次专业、专项隐患排查。

5.14.3.4  重大活动及节日前各部门必须进行一次隐患排查。

5.14.3.5  各部门应根据专业特点和实际生产情况制定隐患排查表，并在实际应用中不断持续改进。

5.14.4  隐患治理

5.14.4.1  治理要求

（1）对于一般隐患，由隐患所在部门立即组织整改。

（2）对于暂不能整改的一般隐患，由隐患专业主管部门向隐患整改部门下达《隐患排查治理表》限期整改。

（3）对于排查出的重大隐患，应立即上报HSE管理部，HSE管理部组织评估认定其是否纳入重大隐患管理，报公司主管领导审批后实施。

（4）对于重大隐患，隐患整改部门应组织制定隐患治理方案，经论证后实施。重大隐患治理方案应包括：

1）治理的目标和任务；

2）采取的方法和措施；

3）经费和物资的落实；

4）负责治理的机构和人员；

5）治理的时限和要求；

6）防止整改期间发生事故的安全措施。

5.14.4.2  隐患治理涉及工艺、设备、管理变更的，应按照5.11要求执行。

5.14.5  隐患验收

5.14.5.1  一般隐患治理完成后，由隐患整改部门自行组织验收，验收合格后予以关闭销项。

5.14.5.2  重大隐患治理完成后，由隐患专业主管部门组织相关部门、人员进行验收，验收合格后由隐患专业主管部门予以关闭销项。

5.14.6  隐患记录

5.14.6.1  各部门应建立《隐患排查治理台账》和隐患档案。

5.14.6.2 隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在部门、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。

5.15  HSE考核

HSE管理部对运行部、承包商的奖惩和考核参照公司相关规定执行。

5.16  应急预案

5.16.1  风险评估

通过危险源辩识和环境因素识别，针对所有生产装置、重点部位、变更项目、重大危险设施、重大危险作业存在的风险和环境影响，可能引起火灾爆炸、危险化学品泄漏、人身伤害、水体污染等突发事件以及灾害性事故，编制应急预案。

5.16.2  应急预案分类

公司应急预案分为分生产安全事故综合应急预案、专项应急预案和现场处置预案。

5.16.2.1  HSE管理部负责组织、协调生产安全事故综合和专项预案的编制，计划调度部、机械动力部、总经理办公室等部门参与。

5.16.2.2  各运行部负责现场处置预案的编制。

5.16.3  应急预案审核、发布、备案与修订

5.16.3.1  各运行部编制的现场处置预案由各部门相关专业工程师审核、副部长审定，部长批准后报公司HSE管理部备案。

5.16.3.2  公司综合预案和专项预案报HSE管理部审核后报公司HSE分管领导审定，总经理批准后发布实施。

5.16.3.3  预案至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录、归档并备案。

5.16.3.4  有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：

（1）生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

（2）生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；

（3）周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；

（4）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

（5）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

（6）应急预案演练评估报告要求修订的；

（7）上级公司相关规定文件要求修订的。

5.16.4  应急预案演练

HSE管理部每年1月10前制定下一年度《应急演练计划》。

5.16.4.1  演练频次

（1）公司级专项预案每半年演练不少于1次。

（2）现场处置预案运行部每班每月演练不少于1次，其中必须包括1次现场实战应急演练。

5.16.4.2  HSE管理部负责HSE专项预案的演练、评估等工作。

5.16.4.3  计划调度部、机械动力部、总经理办负责其主管业务范围内的专项预案的演练、评估等工作。

5.16.4.4  各运行部负责现场处置预案的演练、评估等工作。

5.16.4.5  各部门演练结束后，应及时填写《应急演练记录》。

5.16.4.6  演练评估、记录等应上交至HSE管理部。

5.17  事故管理

5.17.1  事故分类

5.17.1.1  人身伤亡事故：指在生产经营活动中发生的人身伤亡、急性中毒、职业病伤害、辐射伤害等事故。

5.17.1.2  火灾爆炸事故：指生产经营活动中，由于各种原因引起的火灾爆炸，并造成人员伤亡或财产损失的事故。

5.17.1.3  厂内交通事故：指车辆在厂区内行驶过程中造成的财产损失或人身伤亡的事故。

5.17.1.4  放射源事故：用放射源在使用、运输、维修、检测过程造成人员伤害、工艺波动引发的事故状态。

5.17.1.5  水污染事故：由于物料或水污染物排入水体，引起水域环境污染、生态破坏或财产损失，或造成不良社会影响的事故。

5.17.1.6  大气污染事故：由于物料或空气污染物的排放，引起空气污染、人体健康损害或财产损失，或造成不良社会影响的事故。

5.17.2  事故分级

按事故的严重程度，事故等级分为三级：运行部级事故、公司级事故、厂外级事故。

5.17.2.1  运行部级事故

凡出现下列情形之一，为运行部级事故：

（1）一次事故造成1-2人轻伤（包括急性中毒），歇工均不超过3个工作日；

（2）一次事故造成的直接经济损失在20万元以下；

（3）污染物未进入部门管辖区域外，或者未经许可直接排放高浓度/特殊污水至含盐/含油污水系统，造成污水场处理冲击；或有毒有害气体扩散造成公司内人员不适；

5.17.2.2  公司级事故

凡出现下列情形之一，为公司级事故：

（1）一次事故造成3人及以上轻伤（包括急性中毒）；歇工均超过3个工作日以上；

（2）一次事故造成1人及以上重伤；

（3）一次事故造成的直接经济损失在20万元及以上；

（4）污染物进入部门管辖区域外，或者未经许可直接排放高浓度/特殊污水至含盐/含油污水系统，造成污水处理场严重冲击；或有毒有害气体扩散造成公司内人员轻微中毒。

5.17.2.3  厂外级事故

（1）一次事故造成1人及以上死亡；

（2）污染物进入厂区周边或海洋环境，海上溢油量2吨及以上；

（3）未经许可直接排放高浓度/特殊污水至含盐/含油污水系统，造成污水处理场瘫痪；或有毒有害气体扩散造成公司内人员中毒，或引起岛外居民投诉。

5.17.3  事故报告

5.17.3.1  运行部级事故发生后，由班组长（或内操）立即向调度室报告，同时报告本部门负责人。由调度室按程序通报各相关部门负责人及公司领导。

5.17.3.2  凡发生公司级火灾、爆炸事故或报厂外级事故，事故部门要尽快将事故经过、原因初步分析、防范措施情况报告HSE管理部，由HSE管理部填写《事故初步报告表》，经公司总经理签发，在24小时内报文莱政府。

5.17.3.3  当装置发生火灾、爆炸，可燃物质、有毒有害气体非正常排放和严重泄漏，且危及周边社会安全时，总经理办、HSE管理部、按公司应急指挥中心指令，立即用简明文字或电话分别报告文莱政府相关主管部门。

5.17.4  事故调查

5.17.4.1  发生运行部级事故，由各运行部门自行组织调查，公司主管部门可参与调查，事故涉及到几个部门的，由主管部门组织调查。

5.17.4.2  发生公司级事故，由公司主管部门牵头组织进行调查。事故类别一时难以确定的，由公司分管领导指定职能部门牵头组织调查。

5.17.4.3  发生厂外级事故，由公司分管领导或主管部门牵头成立事故调查组对事故进行调查，事故调查组由公司分管领导及HSE管理部、计划调度部、机械动力部、人力资源部等部门组成。

5.17.4.4  如事故等级一时难以确定的，则先按高等级组织调查。

5.17.4.5  在调查事故责任时，要查清事故的直接原因、间接原因、主要原因、次要原因，分清事故的直接责任者、主要责任者。

5.17.4.6  承包商发生的事故，由业务主管部门组织调查，并将事故调查处理情况上报HSE管理部。

5.17.4.7  事故调查报告内容：事故发生部门概况，事故发生时间、地点、经过和事故救援情况，事故造成的人员伤亡和经济损失情况，事故发生的原因和事故性质，事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议。

5.17.4.8  事故调查报告应当附具（如事故现场示意图、工艺流程图、设备结构图、图表、照片、图像、技术鉴定资料等）有关证据材料。

5.17.5  事故处理

5.17.5.1  事故处理要坚持“四不放过”原则，即事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过；

5.17.5.2  事故发生后隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场、隐瞒事故真相，或者无正当理由，拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的，加重处理。

5.17.6 事故考核

参照公司相关考核规定执行。

5.18  政府HSE许可手续

试生产前应取得或完成下列工作许可：

5.18.1  项目所有的环评批准书

5.18.2  项目所有的环境管理与监测计划批准书

5.18.3  项目所有的污水、排水及海岸排水批准书

5.18.4  项目所有的废物处理批准书

5.18.5  项目所有的设计通知按照适用法律提交

5.18.6  项目所有根据适用法律应获取的“Safety Case”证书

5.18.7  项目所有石油、放射性物质、有毒物质、腐蚀性物质、易燃、易爆物质的进口、收集、存储、运输和使用批准书

5.18.8  HSE管理系统

5.18.9  应急和事故监测系统

5.18.10  HSE不合规监测系统

5.18.11  环境监测系统

5.18.12  QRA评价和报告

5.18.13  HAZID评价和报告

5.18.14  HAZOP评价和报告

5.19  禁止滥用酒精、药品及毒品政策

5.19.1  酒精管理

5.19.1.1  公司全体工作人员（包括承包商、访客），在厂区内工作期间（包括中午、值班和节假日值班时间）禁止饮酒或饮含有酒精的饮料。

5.19.1.2  公司各部门在工作日召开内部会议或组织各类活动等，午餐一律不得饮酒（公司组织的特殊活动期间除外）。

5.19.1.2  禁止任何人员在公司办公室、工作场所饮酒；禁止在受到酒精影响时进入工作区域。

5.19.1.2  在工作场所，发现有酒后上班的人员或闻到满身酒气的人员，应立即劝其离开工作场所。

5.19.1.3  严禁任何时间、任何场合下酗酒和酒后驾驶。

5.19.2  药品、毒品管理

5.19.2.1  严禁任何员工在公司范围内使用、持有、出售、转让、接受、索要或购买管制药品、麻醉剂、兴奋剂及毒品；

5.19.2.1  服用能引起嗜睡症状药物的人员禁止进入工作区域，因医疗和健康目的由医生开处方或从药店购得的药品除外。

5.19.2.2  禁止在工作区域内使用（食用）任何可能引起或者造成不可接受的工作表现、异常行为的受控药品或毒品。

5.19.2.3  在工作场所，发现有精神恍惚或举止异常的人，要立即劝其离开工作场所（岗位）。

5.19.3  预防措施

5.19.3.1  公司建立健全本政策，落实措施，确保公司不发生任何涉毒、药品和酒精事件。

5.19.3.2  公司全体员工应认真学习、贯彻文莱有关禁止毒品、药品和酒精的法律法规，说明其严重危害性，增强员工安全意识、法制观念和预防控制能力；

5.19.3.3  公司HSE管理部和运行部门负责人需定期对部门员工的工作状态进行检查，对可疑人员进行重点关注和跟踪。

5.19.4  测试

恒逸HSE管理部有权对公司工作场所内的人员进行合理的、无需事先通知的受控物品和酒精测试。如测试结果为阳性，则该人员必须立即离开工作场所直至得到恒逸许可。如该人员拒绝或者未能按要求进行测试，该人员亦将被同等对待。恒逸有权决定是否同意测试结果呈阳性或者拒绝测试的人员复职。

5.19.5  处罚

5.19.5.1  所有进入公司工作区域的人员需严格遵守公司酒精、药品、毒品政策，如有违反本政策的，应立即离开工作区域，直至不再受到酒精/药品/毒品的影响；如违反文莱政府法律法规的，将移交当地执法部门。

5.19.5.2  本公司保留对该政策进行变更、更正或修改的权利。

（1）受控物品或者酒精测试系指采集和分析尿液、呼吸或者其他样本以确定体内是否存在受控物品或酒精。

（2）受到酒精的影响或者阳性酒精测试系指血液中酒精含量超过规定标准的。

# 6  检查及监督

HSE管理部负责对HSE综合管理制度执行情况进行监督检查，并将检查结果在绩效考核中体现。

# 7  关联程序和记录

7.1  关联程序

7.1.1  法律法规识别与合规性评价管理程序  HYBN-T2-08-0001-2018-1

7.1.2  HSE三同时管理程序  HYBN-T2-08-0002-2018-1

7.1.3  启动前安全检查程序  HYBN-T2-08-0003-2018-1

7.1.4  HSE隐患排查治理程序  HYBN-T2-08-0004-2018-1

7.1.5  HSE培训管理程序  HYBN-T2-08-0005-2018-1

7.1.6  HSE标识标牌申请程序  HYBN-T2-08-0006-2018-1

7.1.7  HSE设施管理程序  HYBN-T2-08-0007-2018-1

7.1.8  高风险作业许可证管理程序  HYBN-T2-08-0008-2018-1

7.1.9  高风险作业审批程序  HYBN-T2-08-0009-2018-1

7.1.10  变更管理程序  HYBN-T2-08-0010-2018-1

7.1.11  变更申批程序  HYBN-T2-08-0011-2018-1

7.1.12  应急预案管理程序  HYBN-T2-08-0012-2018-1

7.1.13  事故管理程序  HYBN-T2-08-0013-2018-1

7.2  关联记录

7.2.1  适用的HSE法律法规与其他有关要求清单（国际公约、法律法规） HYBN-T6-08-1001-001-2018

7.2.2  适用的HSE法律法规与其他有关要求清单（标准）  HYBN-T6-08-1002-001-2018

7.2.3  适用的HSE法律法规与其他有关要求清单（政府、上级公司要求）HYBN-T6-08-1003-001-2018

7.2.4  适用的HSE法律法规与其他有关要求符合性评价表  HYBN-T6-08-1004-001-2018

7.2.5  启动前安全检查表  HYBN-T6-08-1005-001-2018

7.2.6  启动前安全检查综合报告  HYBN-T6-08-1006-001-2018

7.2.7  员工HSE教育卡  HYBN-T6-08-1007-001-2018

7.2.8  班组HSE活动记录本  HYBN-T6-08-1008-001-2018

7.2.9  变更申请审批表  HYBN-T6-08-1009-001-2018

7.2.10  变更风险评价表  HYBN-T6-08-1010-001-2018

7.2.11  变更项目验收表  HYBN-T6-08-1011-001-2018

7.2.12  HSE处罚单  HYBN-T6-08-1012-001-2018

7.2.13  隐患排查治理表  HYBN-T6-08-1013-001-2018

7.2.14  避免事故奖励申请表  HYBN-T6-08-1014-001-2018

7.2.15  应急演练计划   HYBN-T6-08-1015-001-2018

7.2.16  应急演练记录  HYBN-T6-08-1016-001-2018

7.2.17  事故初步报告表  HYBN-T6-08-1017-001-2018

7.2.18  四不放过登记表  HYBN-T6-08-1018-001-2018

7.2.19  HSE标识标牌制作  HYBN-T6-08-1019-001-2018申请表

7.2.20  HSE培训申请单  HYBN-T6-08-1020-001-2018

7.2.21  HSE培训记录表（员工）  HYBN-T6-08-1021-001-2018

7.2.22  HSE培训记录表（承包商）  HYBN-T6-08-1022-001-2018

7.2.23  HSE隐患排查治理台账  HYBN-T6-08-1023-001-2018

# 8  附则

8.1　本制度由HSE管理部归口管理。

8.2　本制度起草部门：HSE管理部。

8.3　本制度解释权归HSE管理部拥有。

8.4　本制度版本编制和审批情况见表3。

表3　文件版本编制和审批情况

| 1 | 2018-05-01 | 饶仲明 | 肖春宝 | 陈连财 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 颁布日期 | 编制人 | 审核人 | 批准人 |

- 9  附件

附件  HSE责任制

附件

HSE责任制

1  公司HSE管理委员会职责

1.1  认真学习贯彻文莱政府和上级公司的HSE方针、政策、法律、法规、标准、规范、规章制度和其他要求，并由各部门组织落实和实施。

1.2  研究和决定公司HSE工作的重大问题，决定年度HSE工作部署，对安全生产做出突出贡献的人员进行奖励，对事故责任者进行处罚。

1.3  定期召开HSE管理委员会会议，听取各部门HSE工作情况汇报。

1.4  检查年度HSE工作部署的完成情况。

2  公司领导HSE职责

2.1  CEO

2.1.1  CEO是公司HSE第一责任人，对公司HSE工作全面负责；负责建立并落实全员HSE责任制。

2.1.2  自觉执行文莱政府相关HSE法律法规，始终把握好HSE方针、政策；逐级抓好HSE责任制的落实；督促、检查公司安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；抓好生产装置、设施技术改造和基本建设HSE管理的“三同时”。

2.1.3  主持召开公司HSE管理委员会会议，确定公司HSE目标；审定HSE工作规划和计划；签发HSE规章制度；切实保证安全生产资金投入，不断改善劳动条件。

2.1.4  负责健全HSE管理机构，充实专职HSE管理人员。定期听取HSE工作汇报，组织对重大事故的调查处理，决定安全生产工作的重要奖惩。

2.1.5  负责同级副职和各部门主要负责人HSE责任制落实情况的检查和考核。

2.1.6  认真履行关键装置重点部位HSE联系职责，每季度参加一次基层HSE活动。

2.1.7  参加HSE培训考核，同时抓好员工的HSE教育培训工作。

2.1.8组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案；按规定及时、如实向上级或文莱政府报告生产安全事故。

2.2  分管生产副总经理

2.2.1  按照“管生产必须管安全”、“谁主管、谁负责”的原则，对公司的安全生产负主要责任。

2.2.2  组织制定、修订和审查HSE规章制度、技术规程和技术措施计划，并组织实施。

2.2.3  监督检查生产职能部门的HSE职责履行情况和各项HSE规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。

2.2.4  组织相关职能部门及时对厂外级产安全事故进行调查处理，并及时向上级公司主管部门报告。

2.2.5  负责公司安全生产保护装置工艺联锁的管理，组织制定相应的管理制度，并负责其投用、停用的审批。

2.2.6  认真履行关键装置重点部位的HSE联系职责，并每季度参加一次基层HSE活动。

2.2.7  加强HSE技术管理，积极采用先进技术和防护装备；负责组织安全生产大检查，落实重大生产事故隐患的整改。

2.2.8  负责组织落实HSE培训、教育和考核工作。

2.2.9  定期召开HSE工作会议，分析公司安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。

2.2.10  按照上述职责，制定年度HSE工作计划，并在具体工作中逐项落实。

2.3  分管机械动力副总经理

2.3.1  按照“谁主管、谁负责”的原则，对机动（设备）系统的HSE工作负责。

2.3.2  组织制定、修订和审定机械动力部HSE管理规章制度、设备安全技术规程，并组织实施。

2.3.3  监督检查机动（设备）主管部门的安全职责履行、HSE专项资金列入情况，以及各项机动（设备）的HSE管理规章制度的执行情况，及时纠正失职和违章行为。

2.3.4  负责组织机动（设备）职能部门对厂外级设备事故的调查、处理，并及时向上级公司主管部门报告。

2.3.5  负责组织机动（设备）系统HSE大检查，落实设备重大事故隐患的整改，制定安全防范措施。

2.3.6  负责设备检维修的HSE管理。

2.3.7  定期召开机动（设备）HSE工作会议，分析机动（设备）安全生产动态，及时解决存在的问题。

2.3.8  负责组织审查检维修项目承包单位、施工单位的资质；签订施工承包合同时必须包括HSE合同附件

2.3.9  负责公司安全生产保护装置设备联锁的管理，组织制定相应的管理制度，并负责其投用、停用的审批。

2.3.10  认真履行关键装置重点部位的HSE联系职责，每季度参加一次基层HSE活动。

2.3.11  按照上述职责，制定年度HSE工作计划，并在具体工作中逐项落实。

2.4  安全总监

2.4.1  协助公司分管HSE领导对总经理负责，领导HSE管理部门履行相应的职责。

2.4.2  贯彻执行文莱政府和上级公司有关HSE方针、法律、法规、政策和企业HSE管理制度，在公司总经理、分管副总经理的领导下，负责公司HSE管理委员会办公室工作。

2.4.3  协助公司总经理健全完善HSE监管体系，组织制定公司HSE责任制，并督促落实。

2.4.4  对公司HSE管理制度体系完整性负责。组织制定、修订HSE管理制度和技术规程，并监督检查各单位、各部门贯彻执行。

2.4.5  负责定期组织公司HSE管理例会，协调解决安全生产工作中出现的各类问题。

2.4.6  协助公司HSE分管领导组织企业安全生产绩效考核。

2.4.7  对重大安全隐患或不具备安全生产条件的设备（设施）、施工作业等有责令停产、停工的权利。

2.4.8  负责组织调查处理生产安全事故，负责组织厂外级生产安全事故的汇报工作。

2.4.9  认真履行关键装置重点部位的HSE联系职责，每季度参加一次基层HSE活动。

2.4.10  对所分管业务范围内的生产安全事故，承担相应的安全责任。

3  公司职能部门

3.1  总经理办公室

3.1.1  按照“谁主管、谁负责”原则，对本部门和主管业务范围内的HSE工作负责。

3.1.2  协助公司领导贯彻上级有关HSE工作指示，及时转发上级和文莱政府有关HSE文件、资料。对有关HSE材料及时组织汇审、打印、下发。

3.1.3  积极配合HSE管理部组织宣传HSE方针、政策、法令和上级指示。

3.1.4  组织开展HSE宣传活动，宣传报道安全生产形势与任务、安全管理先进经验和事迹。

3.1.5  在企业管理（改革）总体规划中突出“安全第一”的思想，确保安全管理力量不断加强。

3.1.6  负责对临时来厂参观学习、办事人员进行登记和进厂安全教育。

3.1.7  负责公司岗检的日常管理工作，重点检查岗位责任制执行情况，提高职工HSE意识。

3.1.8  将公司安全文化建设纳入公司企业文化建设内容，组织制订实施方案，并组织实施。

3.1.9  在安排、总结工作时，应包括HSE工作内容，督促和推进HSE管理的现代化。

3.1.10  组织应急事件信息的对外披露、发布及新闻报道工作；负责在应急事件状况下设立记者接待室，做好外来采访记者接待工作。

3.1.11  负责组织检查落实干部值班制度。

3.1.12  采取措施，切实做好档案、图书库房的防火、防潮、防霉工作，严格执行档案的防盗保密规定。

3.2  人力资源部

3.2.1  按照“谁主管、谁负责”原则，对本部门和主管业务范围内的HSE工作负责。

3.2.2  负责职工安全教育和培训的归口管理工作，负责对新进单位人员（包括实习、代培人员）及时组织入厂安全教育和考核。协助HSE管理部组织对职工的安全技术教育及特种作业人员的培训、考核工作。

3.2.3  负责制定劳动纪律管理规定，组织检查职工劳动纪律。

3.2.4  负责将公司级职工安全技术培训考核工作纳入公司年度培训考核计划，并组织落实。

3.2.5  贯彻文莱相关法规 ，严格控制加班加点。参加重大事故调查，落实事故责任者的惩处事项，负责工伤认定后有关补偿和鉴定工作。

3.2.6  将HSE工作业绩纳入职工考核、晋级、晋升和奖励等内容。

3.2.7  负责组织新进职工的入职体检。负责职业禁忌、疑似职业病人的工作调整及有关待遇的落实。

3.3  财务管理部

3.3.1  按照“谁主管、谁负责”原则，对本部门和主管业务范围内的HSE工作负责。

3.3.2  在编制基本建设和工程费用计划的同时，编制HSE措施费用计划，确保资金到位。

3.3.3  保证事故隐患治理费用、HSE教育费用等安全资金到位。

3.3.4  负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入企业经济活动分析内容。

3.3.5  保证劳动防护用品、保健食品和防暑降温饮料的开支费用。

3.4  商务部

3.4.1  按照“谁主管、谁负责”原则，对本部门和主管业务范围内的HSE工作负责。

3.4.2  严格执行文莱政府相关危险化学品销售HSE管理要求。

3.4.3  负责组织落实销售的危险化学品安全技术说明书和安全标签印刷、发放、登记工作。

3.4.4  负责组织落实分管外包业务HSE管理。

3.5  物资装备部

3.5.1  按照“谁主管、谁负责”原则，对本部门和主管业务范围内的HSE工作负责。

3.5.2  负责劳动保护用品等一般物资的采购、招投标、保管及发放工作。

3.5.3  健全完善HSE规章制度和操作规程，开展HSE检查，抓好隐患整改。

3.5.4  贯彻执行各项HSE规章制度，抓好仓库安全生产。负责危险化学品、剧毒品的计划、采购、运输、保管、发放及回收工作。

3.5.5  按计划及时供应HSE技措项目所需的设备和材料。负责应急救援物资的采购、保管及调配；

3.5.6  加强采购物资的质量管理，使其安全可靠性符合国家和文莱相关标准和要求。

3.5.7 负责外购危化品及包装物、容器的质量把关，及时向供应商索取安全技术说明书和安全标签，并提供给领用单位；负责确认供应商的危险化学品经营资质。

3.6  计划调度部

3.6.1  按照“谁主管、谁负责”原则，对本部门和主管业务范围内的HSE工作负责。

3.6.2在保证安全的前提下组织指挥生产，制止违反安全生产制度、规定、规程的做法，并向领导报告，及时通知HSE管理部共同处理，严禁违章指挥、违章作业。

3.6.3  组织装置停工、停水电汽风生产和气象灾害事件应急预案的制订、演练及应急处置工作。在生产过程中出现不安全因素、险情及事故时，应果断正确处理，立即报告主管领导并通知有关职能部门，防止事态扩大。

3.6.4  参加安全生产大检查，随时掌握安全生产动态，对各单位的安全生产情况，及时在调度会上通报。

3.6.5  负责贯彻操作纪律管理制度，防止发生非计划停工和跑、冒、串等事故，实现安、稳、长、满、优生产。

3.6.6  负责生产事故（非计划停工和跑、冒、串事故等）的调查处理和统计、对口上报工作。参加其他上报事故的调查处理。

3.6.7  组织编制或修订工艺技术操作规程和开停工方案，对操作规程、开停工方案、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查、监督和考核。

3.6.8  执行HSE“三同时”的原则，参加技措项目的设计、施工和投用时的“三同时”审查。

3.6.9  负责组织工艺技术方面的HSE检查，及时改进技术上存在的问题。

3.6.10  负责组织公司爆炸危险区域划分和审查工作。

3.6.11  参与关键装置和重点部位的界定，负责关键装置和重点部位的工艺安全监督管理。

3.6.12  负责组织生产装置工艺过程及生产操作危害识别、风险评价。

3.7  机械动力部

3.7.1  按照“谁主管、谁负责”原则，对本部门和主管业务范围内的HSE工作负责。

3.7.2  贯彻国家、文莱政府、上级公司关于设备设计、制造、检修、维护保养及施工方面的HSE规定和标准，做好主管业务范围内的HSE工作。负责制定和修订各类机械设备的操作规程和管理制度。

3.7.3  负责各种机械、设备、电气、动力、仪表、管道、采暖通风装置及工业建筑物的HSE管理，使其符合安全技术规范、标准和制度的要求。

3.7.4  负责组织工业建筑设备、起重机械、施工机具、锅炉、压力容器、压力管道及安全附件、气瓶、防尘毒和防静电装置、机械和电气联锁装置、安技装备的定期安全检查、校验工作。及时整改检查中发现的问题，有重大隐患应立即停用。

3.7.5  在制定或审定有关设备设计、制造、改造方案和编制设备检修计划时，应有相应的HSE措施内容，对HSE措施完成情况进行检查监督。

3.7.6  组织设备安全大检查，对检查出的问题，应制定计划及时整改，按期实施安全技术措施计划和事故隐患整改项目。

3.7.7  负责压力容器、起重设备等特种设备的登记取证工作。

3.7.8  负责本专业特殊工种安全技术培训和考核工作。

3.7.9  对外来检修和有关人员等，应组织做好施工中的HSE管理工作，负责贯彻落实有关施工纪律的管理规定。

3.7.10  组织特种设备事件应急预案制订、演练和应急处置工作。组织调配应急救援施工队伍和机具，落实抢修堵漏设备配备和设备抢修堵漏工作；负责公司范围内电力系统平衡，并组织落实现场停、送电工作。

3.7.11  负责设备事故的调查处理，并将处理情况及时向上级公司汇报，参加其他上报事故的调查处理。

3.7.12  参与关键装置和重点部位的界定，负责关键装置和重点部位的设备、仪表和电气的HSE监督管理。

3.7.13  负责组织公司电气、仪表、重要设备检维修危害识别、风险评价。

3.7.14  负责组织落实分管外包业务的HSE管理。签订施工合同应有HSE责任条款。

3.8  HSE管理部

3.8.1  按照“谁主管、谁负责”原则，对本部门和主管业务范围内的HSE工作负责。

3.8.2  贯彻执行文莱政府、上级公司HSE方针、法律、法规、政策和制度，在公司领导和HSE管理委员会的领导下负责HSE监督管理工作。

3.8.3  负责对职工进行HSE教育培训，以及新入厂职工的公司级HSE教育。协助做好相关特种作业人员的安全技术培训；制定班组HSE活动计划，组织开展各种HSE活动；对领导参加基层HSE活动情况进行考核，做好HSE会议记录。组织做好外来人员HSE教育。

3.8.4  组织制定、修订公司HSE管理制度和HSE技术措施计划，并监督检查执行情况。

3.8.5  组织HSE大检查。执行事故隐患整改规定，协助和督促有关部门对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。组织重大隐患治理项目的评估、立项及项目实施的检查监督工作。

3.8.6  参加新建、扩建、改建及大修、技措工程的“三同时”监督，负责组织建设工程项目的HSE（预）评价工作。

3.8.7  会同设备管理部门，负责锅炉、压力容器、压力管道、特种设备和大机组的HSE监督工作。

3.8.8  深入现场监督检查各项HSE管理制度的执行情况，督促并协助解决有关HSE问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权责令其停止作业，并立即报告有关领导。

3.8.9  组织总体应急预案、海上溢油、危险化学品泄漏、环境污染、放射性事件等应急事件的预案制订、演练及应急处置工作。

3.8.10  负责各类事故汇总、统计上报工作；主管火灾、爆炸、人身伤亡、环境污染、放射事故的调查处理；参加各类厂外级事故的调查、处理；协助人力资源部做好工伤认定工作。

3.8.11  负责HSE工作考核，对在安全生产中有突出贡献者或事故责任者，提出奖惩意见。

3.8.12  建立健全HSE管理网络，定期召开HSE会议。

3.8.13  组织做好作业现场职业卫生监测并按时上报监测数据，按照有关规定组织做好职业健康检查，建立健全职工健康监护档案。

3.8.14  组织做好危险源辨识和风险评价工作。

3.8.15  负责维护厂区内治安保卫、交通安全的管理，组织生产区交通事件、公司辖区内的恐怖袭击事件、公共卫生事件的应急预案制订、演练和应急处置工作，负责对事故现场及周边地区和道路进行警戒、交通管制、现场保卫工作。

3.9  信息管理部

3.9.1  按照“谁主管、谁负责”原则，对本部门和主管业务范围内的HSE工作负责。

3.9.2　认真贯彻执行公司HSE方针、目标，履行HSE承诺。负责组织制定、实施信息管理部年度HSE目标，对信息管理部HSE业绩负责。

3.9.3　组织开展部门职工的HSE意识教育和技能培训。组织HSE检查，落实安全、消防隐患的整改和风险控制，开展好年度评审工作。

3.9.4　负责保证应急事件状态下的有线电话、对讲机线路畅通等应急工作。

4   运行部门

4.1  按照“谁主管、谁负责”原则，对本部门和主管业务范围内的HSE工作负责。

4.2  认真贯彻执行文莱政府和公司有关HSE法律、法规、标准和规章制度，落实各岗位职责和各项HSE措施，确保安全生产。

4.3　负责做好本部门管辖范围内生产、设备、服务安全运行，负责做好本单位设备、设施的管理和维护保养工作，及时消除设备缺陷和故障。

4.4　建立健全HSE管理网络，发挥专、兼职HSE管理人员的作用。定期召开HSE管理专题会议，及时研究解决HSE有关问题。

4.5　组织开展危险源（环境因素）辨识和风险评估，定期组织HSE大检查，落实隐患整改和风险控制，及时制止违章行为。

4.6　组织开展经常性的HSE意识教育和技能培训；定期组织开展岗位技术练兵、班组HSE活动，发动职工积极参与HSE管理，表彰并奖励先进班组和个人。

4.7　做好高风险作业许可证的申请、审批工作，组织落实各项HSE防护措施。

4.8　按照事故分级，对本部门相关的事故进行调查，按规定及时上报上级主管部门，并按事故 “四不放过”原则落实防范措施。

4.9  组织制定并实施本部门现场处置预案、HSE管理规定和技术措施。

4.10  组织做好本部门外来人员二级HSE教育，落实“属地化管理”职责。

4.11  建立健全干部值班制度，做到24 小时有人管生产、管安全。

4.12  参加新、改扩建项目安全评价、“三查四定”、中交等“三同时”工作。

4.13  做好职工劳动防护用品配备、使用、检查、维护和保养工作。