|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 了，logo小 | **恒逸实业（文莱）有限公司 Hengyi Industries Sdn Bhd** | | | |
| **会议纪要/ Meeting Minutes** | | | |
| 编号  No. |  | 版本  Version | 1 |
| 记录编号  Record No. |  | | Page 1 of 2 | |
| 会议名称  Meeting Title | 商务例会 | | 主 持 人  Chairperson | 邹慧 |
| 时间 / Date | 2019/03/18 | | 地点 / Venue | PMB岛 |
| **签发人 / signer:**  **签发日期 / signing Date：2019/3/18** | | | | |
| **参会人员 / Attendees:**  **邹慧、谭斌、谢振林、李烨、刘淼、张拓、王志锋、Fadzillah、张晓伟、张倩、赵琥** | | | | |
| **纪要内容 / Content：**  3月18日于PMB办公室召开商务部周例会，部门负责人就本周重点工作进行安排部署，形成会议纪要如下：  **一、工作部署**  **调运团队：**  1、尽快与中外运落实淡水报价（负责人谢振林）。  2、淡水船“Linau71””多拉一船淡水，与中外运核实最终的运水总量（张拓与谢振林）。  3、发邮件至计调部确认租期合同到期后，是否需要继续采购淡水，超出计划外的淡水需补发计划单。  4、影响原油进厂各种因素条件的梳理，原油沉管问题与新加坡沟通做好原油可能转卖工作。  5、原油许可证煤炭运行许可证抓紧跟进落实。  6、整理商检单价报表，落实4月份煤炭入厂商检事宜与上岛人员签证、通行证等（张倩）。  7、与文莱一家拖轮公司商谈做好第二条拖轮的准备工作事宜（刘淼）。  8、落实首船原油进厂货物报关手续（赵琥）。  9、与文莱当地拖轮公司做好一年拖轮洽谈计划，本月30日前需完成一次洽谈工作（刘淼）。  **市场分析团队：**李烨月底前，拿出本月度市场分析报告。 | | | | |