|  | Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Registration Form of “Four Unforgivable Acts” 四不放过登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Record No. |  | HYBN-T6-06-7052-007-2019 |  |  |  |  | Page 1 of 1 |  |
| Record Department 记录部门 | 计划调度部 |  |  |  | Record Keeper 记录人 |  | 江进 |  |  |
| Date & Time of the Accident 发生事故时间 | 2019年8月29日21:18 |  |  |  | Date & Time of Accident Record 事故记录时间 |  | 2019年8月30日 |  |  |
| Brief Description of the Accident 事故简况 | 炼油四部： 8月29日21点14分，灵活焦化装置外操准备将汽包D103泄压，在泄压时发现D103内压力较高，当班班长安排外操将D103出口切断，关闭中压蒸汽减温减压器阀门，于是外操将蒸汽减温器入口蒸汽手阀关闭，同时内操发现中压蒸汽过热炉F102蒸汽压力迅速下降至0.8MPA，中压蒸汽至装置流量降至0t/h, 中压蒸汽管网压力升高至3.8MPA，也接到值班调度电话询问原因，此时，内操立刻联系班长去查明原因，班长立即安排外操打开减温器蒸汽入口手阀，21点27分，蒸汽管网压力恢复正常，F102炉蒸汽压力、流量恢复正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reason(s) of the Accident 事故原因 | 1. 当班人员未能充分掌握中压蒸汽流程，对中压蒸汽倒引汽包D103的流程不够熟悉，认为只要将减温器DS101入口蒸汽手阀关闭即可以使中压蒸汽与汽包D103隔断，并不清楚关闭减温器DS101入口蒸汽手阀将会切除中压蒸汽至炉F102的蒸汽，导致F102炉管超温和中压蒸汽管网和中压蒸汽过热炉F102压力波动。 2. 外操人员缺乏团队合作和沟通，当关闭减温减压器阀门时并未告知内操，使得本可以避免的事故最终产生。 3．部门管理层对班组的日常管理还有待加强，流程变动要通过各种形式向员工交底，要求全员掌握流程的实时变更情况，同时还要规范职工的日常行为和操作习惯，防微杜渐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jEducation Situation of the Person(s) Held Accountable for the Accident & the Others 事故责任者和群众受教育情况 | Education Situation 教育 情况 | - 组织装置全体员工开展事故案例分析学习，深刻反思事故教训，加强操作人员对现场流程的学习。 - 提高员工团队协作和沟通能力，外操的现场操作要及时告知内操。 3、对异常参数要敏感并及时发现处理，装置参数波动，尤其是公用工程系统参数波动，要第一时间通知调度，统一协调处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suggestion on Consequences for Person(s) Held Accountable for the Accident 对事故责任 者处理意见 | - 当班班长不清现场流程的情况下，盲目指挥，扣罚当班班长王东升罚100元人民币。 - 当班外操李伟刚、贺正正在执行操作时，未与主操联系，与部门一直强调的任何操作要及时向主操汇报不符，扣罚外操李伟刚、贺正正各100元人民币。 - 对此次操作波动，部门管理人员负有管理责任，扣罚四部部长赵树勇、工艺副部长胡志林各100元人民币 |  |  |  |  |  |  |  |
| Preventive Measures 防范措施 | Item 项目 |  |  | Completion Date 完成日期 |  | Responsible Person 责任人 |  |  | Checker & Reviewer 验收复查人 |
|  | 1、加强员工技能培训和现场流程的学习。 |  |  | 9.10 |  | 邹衡 |  |  | 胡志林 |
|  | 2、加强内操盯盘管理，强调各项操作的联系汇报程序 |  |  | 9.10 |  | 邹衡 |  |  | 胡志林 |
|  | 3、现场标识进一步完善，防止误操作 |  |  | 9.30 |  | 邹衡 |  |  | 胡志林 |