|  |  |
| --- | --- |
|  | **Hengyi Industries Sdn Bhd 恒逸实业（文莱）有限公司** |
| **Meeting Minutes****会议纪要** |
| Record No. | HYBN-T6-11-0067-2018-1 | Page1 of 2 |
| Meeting Title会议名称 | 炼油二部每周例会 | Chairperson主持人 | Sun Jian Huai孙建怀 |
| Date/时间 | 13:30, 5th May | Venue地点 | 炼油二部会议室 |
| Signer/签发人：孙建怀 Signing Date/签发日期：2020年5月5日 |
| Attendees/参会人员：孙建怀、海诚、赵挺云、杨帆、杨仕海、邓星朝、李文涛、高俊杰、周凯、毛奕清、何昆、叶爱慧、高艳娜、陆新宝、张雷博、苗建、王际尘 |
| Content/纪要内容：本次会议由部长孙建怀主持，各专业对本周重点工作完成情况及下一步工作安排进行汇报，现汇总纪要如下：一、本周HSE专业完成消防井盖喷字工作；仪表风罐顶的架子要求二化建定期检查；HSE专业考核细则已完成初稿，请各专业查阅，并提出修改意见。二、设备专业完成四月份设备月报并发给赵部长审阅；柴油P-301外冲洗线流程已确定；电气反馈的电机超负荷问题，待电气部李博周四上班后与其对接；加裂液力透平非驱动端冲压完成。三、工艺专业核算柴油重芳烃油的氢耗；柴油分馏塔操作调整，争取多发蒸汽；要制定完善见习技术人员培训计划；煤柴油加氢、加裂气分装置的应急处置卡已发放至班组，要组织班组全体职工学习，月底组织考试并发通报。四、赵部长要求与大型机组相关的动火作业必须报备机动部，机动部将安排专人检查确认；从5月1日起，运行部只确认保温作业的作业内容，工作量由检修部确认；设备人员梳理四套装置所有泵台积水情况，由周凯汇总后报给刘亚勇。五、海部长要求班组及技术人员必须及时传递异常信息，提高应急处置意识，确保安全生产，不按要求执行的将严格考核；今天航煤加氢装置柴油产品质量出现不合格，要求杨仕海及时安排调整操作，确保产品尽快合格；要求抽调到技术组的人员学习各项管理制度，积极参与日常管理工作，尽快适应工作变化；各专业对公司管理细则进行梳理，结合当前班组管理的实际情况完善部门考核细则，调整考核尺度。六、孙部长传达了公司调度会的各项要求，并要求形成运行部生产异常信息第一时间汇报、反馈的机制，对执行不到位的个人及班组从严进行考核；设备专业要分析加裂安全阀起跳原因，技术分析材料要组织各班学习；燃料气组成波动对煤柴油加氢和加裂装置影响大，工艺专业要积极与计调沟通并负责提报技改技措项目；请各专业抓紧时间熟悉二期项目技术附件及设计统一规定，5月6日前提报修改意见；到技术组见习人员要珍惜学习机会，积极转变角色及观念，全面提升、锻炼自己；所有管理人员都要把工作重心放到装置生产现场，加强现场检查及问题考核，始终把装置安全平稳运行放在第一位。 |