- 硫磺回收联合装置大事记

| 时间 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2016/01/05 | 硫磺回收联合装置基础设计开工会 |  |
| 2016/05/23 | 硫磺回收联合装置基础设计文件提交 |  |
| 2016/08/23 | 硫磺回收联合装置详细设计开工会 |  |
| 2016/07/15 | 基础设计专家审查会 |  |
| 2016/11/16 | EPC开工会 |  |
| 2016/11/18 | 硫磺回收联合装置HAZOP完成 |  |