- 硫磺回收联合装置大事记

| 时间 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2017/01/06 | 硫磺回收施工准备会 | 恒逸 |
| 2017/02/16 | 硫磺回收首次施工例会。参会：恒逸、ZPEC、南化建、北京华夏监理、中化岩土、QP等 | 文莱现场 |
| 2017/02/28 | 硫磺回收联合装置现场开始打桩 |  |
| 2017/06/20 | 硫磺主要桩基施工结束 |  |
| 2017/07/01 | 土建工程开工 |  |
| 2017/07/12 | 从7月12日开始新入职员工开始报到，入住上海培训基地，进入培训阶段，7月18日在上海培训基地进行开学典礼，7月25日召开培训动员大会，新报到学生有16名，其中二名文莱员工，先后报到班长有3名，荣增强、胡教文、陈振林 |  |
| 2017/07/24 | 45%配管模型审查完成 |  |
| 2017/09/24 | 70%配管模型审查完成 |  |
| 2017/09/30 | 90%配管模审查完成 |  |
| 2017/12/19 | 在上海石化进行三级安全教育，12月25日开始在上海石化六联合硫磺回收装置实习；硫磺回收装置通讯宣传组成立, |  |
| 2017/12/22 | 硫磺回收联合装置DCS组态完成 |  |
| 2017/12/24 | 钢结构开始施工 |  |